# ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2011 г. N 153-п

О КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В 2011 - 2012 ГОДАХ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 15.06.2011 N 227-п, от 21.09.2011 N 379-п,

от 16.05.2012 N 176-п, от 15.03.2013 N 92-п,

от 11.09.2013 N 336-п)

В целях финансового и организационного обеспечения переселения граждан из признанных в установленном порядке аварийными многоквартирных домов в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполнивших установленные Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую краевую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011 - 2012 годах".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор

Ставропольского края

В.В.ГАЕВСКИЙ

# Утверждена

постановлением

Правительства Ставропольского края

от 20 апреля 2011 г. N 153-п

КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2011 - 2012 ГОДАХ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 15.06.2011 N 227-п, от 21.09.2011 N 379-п,

от 16.05.2012 N 176-п, от 15.03.2013 N 92-п,

от 11.09.2013 N 336-п)

## ПАСПОРТ

КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В 2011 - 2012 ГОДАХ"

Наименование Программы    краевая адресная программа  "Переселение  граждан

из аварийного жилищного  фонда  в  Ставропольском

крае в 2011 - 2012 годах" (далее - Программа)

Основание для разработки  Федеральный    закон    "О    Фонде    содействия

Программы                 реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства"

(далее - Федеральный закон)

Заказчик Программы        министерство   жилищно-коммунального    хозяйства

Ставропольского края

(в  ред.  постановления  Правительства  Ставропольского  края от 15.03.2013

N 92-п)

Разработчик Программы     министерство   жилищно-коммунального    хозяйства

Ставропольского края

(в  ред.  постановления  Правительства  Ставропольского  края от 15.03.2013

N 92-п)

Цель и задачи Программы   организационное    и    финансовое    обеспечение

переселения  граждан  из  многоквартирных  домов,

признанных до 01 января 2010 года в установленном

порядке аварийными и подлежащими сносу в связи  с

физическим износом  в  процессе  их  эксплуатации

(далее - аварийные многоквартирные дома);

создание  безопасных  и   благоприятных   условий

проживания граждан  на  территории  муниципальных

образований Ставропольского края;

сокращение  в  Ставропольском   крае   количества

аварийных многоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по

договору социального  найма  в  жилых  помещениях

государственного   и   муниципального    жилищных

фондов, находящихся в  аварийных  многоквартирных

домах;

обеспечение    жилищных    прав    собственников,

проживающих в  жилых  помещениях,  находящихся  в

аварийных многоквартирных домах

Срок реализации Программы 2011 - 2012 годы

Участники Программы       муниципальные образования  Ставропольского  края,

выполнившие  установленные  Федеральным   законом

условия предоставления  финансовой  поддержки  за

счет  средств  Фонда   (далее   -   муниципальные

образования   -    участники    Программы)    (по

согласованию)

Объемы и источники        общий  объем  финансирования  Программы  составит

финансирования Программы  210923250 рублей, из них за счет средств:

Фонда - 135389690 рублей;

(в  ред.  постановления  Правительства  Ставропольского  края от 11.09.2013

N 336-п)

бюджета Ставропольского  края  - 59857294  рубля,

в   том   числе   минимальная    доля    долевого

финансирования   за    счет    средств    бюджета

Ставропольского края - 35849631 рубль;

(в  ред.  постановления  Правительства  Ставропольского  края от 11.09.2013

N 336-п)

бюджетов муниципальных образований  -  участников

Программы  -  15676266  рублей,   в   том   числе

минимальная доля долевого финансирования за  счет

средств  бюджетов  муниципальных  образований   -

участников Программы - 7800209 рублей

(в ред.  постановлений  Правительства  Ставропольского  края  от 21.09.2011

N 379-п, от 16.05.2012 N 176-п, от 11.09.2013 N 336-п)

Ожидаемые результаты      переселение   511   граждан   из   26   аварийных

выполнения Программы      многоквартирных   домов   общей  площадью   жилых

помещений 7685,4 кв. метра

(в ред.  постановления  Правительства  Ставропольского  края  от 11.09.2013

N 336-п)

Управление реализацией    управление реализацией Программы и ее участниками

Программы                 осуществляет  министерство  жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского края

(в ред.  постановления  Правительства  Ставропольского  края  от 15.03.2013

N 92-п)

## 1. Цель и задачи Программы

Цель Программы - организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований;

сокращение в Ставропольском крае количества аварийных многоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.

## 2. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 - 2012 годы.

Реализация Программы проводится в два этапа:

в 2011 году - первый этап Программы;

в 2012 году - второй этап Программы.

На первом этапе Программы:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы:

формируют адресные списки аварийных многоквартирных домов;

заключают предварительные соглашения с собственниками жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения;

представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края заверенные органами местного самоуправления муниципальных образований и управлением Ставропольского края - государственной жилищной инспекцией копии документов о признании аварийными многоквартирных домов, жители которых подлежат переселению в рамках реализации настоящей Программы;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", заключают муниципальные контракты на строительство жилых домов или приобретение жилых помещений в жилых домах для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом по цене, не превышающей стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, по Ставропольскому краю, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 28, или осуществляют выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

обеспечивают регистрацию права муниципальной собственности на жилые помещения в жилых домах, приобретенные в рамках Программы, или жилые помещения в жилых домах, построенных в рамках Программы;

2) министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края подготавливает необходимые документы для подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов (далее - заявка).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

На втором этапе Программы органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы:

осуществляют переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодательством;

обеспечивают снос аварийных многоквартирных домов.

## 3. Участники Программы

Участниками Программы, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, являются муниципальные образования, которые:

1) выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

2) обеспечили долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов муниципальных образований в соответствии с Программой.

Перечень муниципальных образований - участников Программы представлен в таблице 1.

### Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований - участников Программы

┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│   │                                   │     Численность населения,      │

│   │                                   │   проживающего на территории    │

│   │                                   │   муниципального образования    │

│ N │    Наименование муниципальных     ├────────────────┬────────────────┤

│п/п│образований - участников Программы │                │ доля от общей  │

│   │                                   │  численность   │  численности   │

│   │                                   │   населения    │   населения    │

│   │                                   │ (тыс. человек) │Ставропольского │

│   │                                   │                │края (процентов)│

├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤

│ 1 │                 2                 │       3        │       4        │

└───┴───────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘

1.  Город Георгиевск                           72,1             2,58

2.  Город-курорт Железноводск                  52,8             1,89

3. Утратил силу 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

4.  Город Ставрополь                          399,1            14,32

5.  Поселок Анджиевский                         6,6             0,24

Минераловодского района

Всего по муниципальным                    530,6            19,00

образованиям, участвующим

в Программе

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012

N 176-п)

Ставропольский край                      2785,3           100,00

## 4. Перечень многоквартирных домов, включенных в Программу

В соответствии с требованиями пункта 1 части 2 статьи 16 Федерального закона и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в Программу включаются многоквартирные дома:

1) признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2) собственники помещений в которых в установленный органом местного самоуправления муниципального образования срок не осуществили их снос или реконструкцию как аварийных многоквартирных домов.

При этом многоквартирные дома, признанные с 01 января 2007 года до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, могут быть включены в Программу только в случае отсутствия на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, многоквартирных домов, признанных до 01 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, либо в случаях, если все такие многоквартирные дома, расположенные на территории данного муниципального образования, включены в Программу и (или) если правовыми актами данного муниципального образования либо правовыми актами Ставропольского края предусмотрено финансирование переселения граждан из таких многоквартирных домов за счет бюджетных средств и (или) иных источников.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, представлен в приложении 1 к Программе.

## 5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы.

Объем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы соответствует лимиту предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитанному для Ставропольского края, в части средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, установленному решением правления Фонда от 12 января 2011 года, протокол N 216 "Об увеличении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитанных для субъектов Российской Федерации, за счет имущественного взноса Российской Федерации в Фонд в сумме 25 млрд рублей, осуществленного в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2010 года N 278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".

Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Программы осуществляется исходя из общей площади занимаемого гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, по Ставропольскому краю, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 28.

Объем финансирования Программы составляет 210923250 рублей, в том числе за счет средств:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 379-п, от 16.05.2012 N 176-п)

Фонда - 135389690 рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п, от 11.09.2013 N 336-п)

бюджета Ставропольского края - 59857294 рубля, в том числе минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края - 35849631 рубль;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 379-п, от 16.05.2012 N 176-п, от 11.09.2013 N 336-п)

бюджетов муниципальных образований - участников Программы - 15676266 рублей, в том числе минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы - 7800209 рублей.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 379-п, от 16.05.2012 N 176-п, от 11.09.2013 N 336-п)

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона минимальная доля долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образования - участника Программы установлена в размере 24,38 процента от общего объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образования - участника Программы.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образования - участника Программы.

Средства бюджета муниципального образования - участника Программы, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и предусмотренные в бюджете муниципального образования - участника Программы на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расходуются исключительно на:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом для выплаты выкупной цены средства бюджетов муниципальных образований - участников Программы, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и предусмотренные в бюджетах муниципальных образований - участников Программы на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда могут быть использованы не более чем в размере, рассчитанном исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона. В случае если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанный исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджетов муниципальных образований - участников Программы;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов. При этом при приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками таких домов или лицами, с которыми заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ставропольскому краю, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 28, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для Ставропольского края.

Объем финансирования Программы по муниципальным образованиям - участникам Программы представлен в таблице 2.

### Таблица 2

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программы по муниципальным образованиям -

участникам Программы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 379-п)

(рублей)

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │         Наименование муниципального          │ Объем финансирования │

│п/п│                 образования                  │      Программы       │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

1.  Город Георгиевск                                      57767690

2.  Город-курорт Железноводск                             63678900

3. Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

4.  Город Ставрополь                                      27466040

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012

N 176-п)

5.  Поселок Анджиевский Минераловодского района           62010620

Всего                                                210923250

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012

N 176-п)

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставляемых Ставропольскому краю на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, между муниципальными образованиями - участниками Программы осуществляется пропорционально общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных на территории данных муниципальных образований и включенных в Программу.

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств Фонда между муниципальными образованиями - участниками Программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов представлено в таблице 3.

### Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

финансовой поддержки за счет средств Фонда между

муниципальными образованиями - участниками Программы

для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │                                                 │    Финансовая     │

│п/п│     Наименование муниципального образования     │ поддержка за счет │

│   │                                                 │   средств Фонда   │

└───┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

1.  Город Георгиевск                                        40353849

2.  Город-курорт Железноводск                               36193894

(в  ред. постановления  Правительства Ставропольского  края от 11.09.2013

N 336-п)

3. Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

4.  Город Ставрополь                                        15996707

5.  Поселок Анджиевский Минераловодского района             42845240

Всего                                                  135389690

(в  ред.  постановлений  Правительства Ставропольского края от 16.05.2012

N 176-п, от 11.09.2013 N 336-п)

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края распределяется между муниципальными образованиями - участниками Программы пропорционально общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных на территории данных муниципальных образований - участников Программы и включенных в Программу.

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований - участников Программы за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского края, производится в соответствии с правилами предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году в рамках реализации Программы, представленными в приложении 2 к Программе.

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджета Ставропольского края (без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов представлен в таблице 4.

### Таблица 4

ОБЪЕМ СРЕДСТВ

долевого финансирования Программы из бюджета

Ставропольского края (без учета предоставления финансовой

поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан

из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│   │                                                 │   Объем средств   │

│ N │     Наименование муниципального образования     │      бюджета      │

│п/п│                                                 │  Ставропольского  │

│   │                                                 │       края        │

└───┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

1.  Город Георгиевск                                       11709126

2.  Город-курорт Железноводск                              10502069

(в  ред.  постановления  Правительства Ставропольского края от 11.09.2013

N 336-п)

3. Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

4.  Город Ставрополь                                         515736

5.  Поселок Анджиевский Минераловодского района            13122700

Всего                                                  35849631

(в ред.  постановлений  Правительства  Ставропольского края от 16.05.2012

N 176-п, от 11.09.2013 N 336-п)

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджетов муниципальных образований - участников Программы (без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского края) на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов представлен в таблице 5.

### Таблица 5

ОБЪЕМ СРЕДСТВ

долевого финансирования Программы из бюджетов муниципальных

образований - участников Программы (без учета

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда

и бюджета Ставропольского края) на переселение граждан

из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│   │                                                 │   Объем средств   │

│   │                                                 │     бюджетов      │

│ N │     Наименование муниципального образования     │   муниципальных   │

│п/п│                                                 │    образований    │

│   │                                                 │   - участников    │

│   │                                                 │     Программы     │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│ 1 │                        2                        │         3         │

└───┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

1.  Город Георгиевск                                        1301015

2.  Город-курорт Железноводск                               1166897

(в  ред.  постановления Правительства Ставропольского  края от 11.09.2013

N 336-п)

3. Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

4.  Город Ставрополь                                        4641627

5.  Поселок Анджиевский Минераловодского района              690670

Всего                                                   7800209

(в ред.  постановлений  Правительства  Ставропольского края от 16.05.2012

N 176-п, от 11.09.2013 N 336-п)

Планируемый  объем  средств  бюджета  Ставропольского  края и  бюджетов

муниципальных  образований  -  участников  Программы  на  оплату  разницы в

стоимости  приобретаемого  жилого  помещения  и стоимости жилого помещения,

рассчитанного  исходя  из общей площади ранее занимаемого гражданами жилого

помещения,   но   не   больше   определяемой   в  соответствии  с  жилищным

законодательством  нормы  предоставления площади жилого помещения на одного

человека  с  учетом  указанной  в  пункте  5 части 2 статьи 16 Федерального

закона  предельной  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилых

помещений   (далее  -  разница  в  стоимости  жилого  помещения)  в  случае

приобретения  жилого  помещения,  общая  площадь  которого  превышает общую

площадь  жилого  помещения  в аварийном многоквартирном доме, представлен в

1

таблице 5 .

(абзац    введен    постановлением   Правительства   Ставропольского   края

от 21.09.2011 N 379-п)

1

Таблица 5

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ

бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных

образований - участников Программы на оплату разницы

в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого

помещения, общая площадь которого превышает общую площадь

жилого помещения в аварийном многоквартирном доме

(введена постановлением Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 379-п)

(рублей)

┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────┐

│    │                                 │                 │ Объем средств  │

│    │                                 │  Объем средств  │    бюджетов    │

│ N  │   Наименование муниципального   │     бюджета     │ муниципальных  │

│п/п │           образования           │ Ставропольского │ образований -  │

│    │                                 │      края       │   участников   │

│    │                                 │                 │   Программы    │

├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤

│ 1  │                2                │        3        │       4        │

└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘

1.   Город Георгиевск                       4099845            303855

2.   Город-курорт Железноводск             14507810           1308230

(в  ред.  постановления  Правительства Ставропольского края от 11.09.2013

N 336-п)

3. Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

4.   Город Ставрополь                        315599           5996371

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012

N 176-п)

5.   Поселок Анджиевский                    5084409            267601

Минераловодского района

Всего                                 24007663           7876057

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.05.2012

N 176-п, от 11.09.2013 N 336-п)

Объем  средств  на  переселение  граждан  из  аварийных многоквартирных

домов,  необходимый для реализации Программы и планируемый при формировании

бюджета   Ставропольского  края  и  бюджетов  муниципальных  образований  -

участников   Программы   на   очередной   финансовый   год   по  источникам

2

финансирования, представлен в таблице 5 :

(абзац    введен    постановлением   Правительства   Ставропольского   края

от 11.09.2013 N 336-п)

2

Таблица 5

ОБЪЕМ СРЕДСТВ

на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов,

необходимый для реализации Программы и планируемый

при формировании бюджета Ставропольского края и бюджетов

муниципальных образований - участников Программы

на очередной финансовый год по источникам финансирования

(введена постановлением Правительства Ставропольского края

от 11.09.2013 N 336-п)

(рублей)

┌──────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│      │    Объемы средств на переселение граждан из    │                 │

│      │ аварийных многоквартирных домов по источникам  │                 │

│      │                 финансирования                 │                 │

│      ├──────────────┬─────────────────┬───────────────┤  Всего из всех  │

│ Год  │              │                 │   средства    │   источников    │

│      │              │средства бюджета │   бюджетов    │ финансирования  │

│      │   средства   │ Ставропольского │ муниципальных │                 │

│      │    Фонда     │      края       │ образований - │                 │

│      │              │                 │  участников   │                 │

│      │              │                 │   Программы   │                 │

└──────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

2011    206117726,00    101882457,00      37571437,00      345571620,00

2012    -70551841,00    -41974039,00     -22122490,00     -134648370,00

2013      -176195,00       -51124,00       +227319,00           -

Всего   135389690,00     59857294,00      15676266,00      210923250,00

Средства на выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах предусматриваются дополнительно по отношению к средствам, предусмотренным на финансирование Программы, за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы.

## 6. Механизм реализации Программы

Изъятие у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение органа местного самоуправления муниципального образования - участника Программы об изъятии жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вышеуказанная регистрация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

При изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа этого помещения согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением между органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы и собственником изымаемого помещения в аварийном многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" проведение оценки жилых помещений в аварийном многоквартирном доме является обязательным при выкупе или ином, предусмотренном законодательством Российской Федерации, изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению между органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы и собственником жилого помещения собственнику может быть предоставлено органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение. При этом при реализации Программы в стоимость предоставляемого органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы по договору мены жилого помещения зачитывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, определяемая в соответствии с условиями настоящей Программы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения.

В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, выселяемым в связи со сносом аварийного многоквартирного дома, органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы предоставляют другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом аварийного многоквартирного дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру, наниматель соответственно получает квартиру. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали не менее чем две комнаты в коммунальной квартире, наниматель имеет право на получение жилого помещения в коммунальной квартире, состоящего из того же числа комнат.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, Ставропольскому краю или муниципальному образованию, не изымаются. Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и членам их семей, проживающим совместно с ними в жилых помещениях аварийных многоквартирных домов государственного жилищного фонда Российской Федерации или Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований предоставляют жилые помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде.

В соответствии с частью 1 статьи 102 Жилищного кодекса Российской Федерации договоры найма специализированных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах прекращаются в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований при реализации Программы могут предоставлять нанимателям, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма, или собственникам изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах по договору мены:

1) жилые помещения, приобретенные органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и средства бюджета Ставропольского края;

2) жилые помещения в многоквартирных домах, построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и средства бюджета Ставропольского края.

Строительство органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы для целей реализации Программы жилых помещений в многоквартирных домах может осуществляться следующими способами:

1) участие в долевом строительстве на основании Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

2) строительство многоквартирных домов, все жилые и нежилые помещения в которых будут находиться в муниципальной собственности. Строительство таких домов осуществляется путем заключения договора строительного подряда в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации Программы представлен в приложении 3 к Программе.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах в связи с изъятием органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы земельных участков, на которых расположены такие дома, за счет средств Фонда не финансируется и может осуществляться в установленном статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке.

## 7. Планируемые показатели выполнения Программы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 11.09.2013 N 336-п)

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по Ставропольскому краю представлены в таблице 6.

### Таблица 6

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения Программы в целом по Ставропольскому краю

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│   │                                              │     Достигнуто в     │

│   │                                              │результате выполнения │

│ N │       Показатель выполнения Программы        │      Программы       │

│п/п│                                              ├───────────┬──────────┤

│   │                                              │  единица  │ значение │

│   │                                              │ измерения │показателя│

└───┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

1.  Число граждан, переселенных из аварийных         человек     511

многоквартирных домов в результате выполнения

Программы

2.  Количество аварийных многоквартирных домов,      единиц       26

подлежащих расселению в результате выполнения

Программы

3.  Доля площади жилых помещений аварийных          процентов      6,5

многоквартирных домов, расселенных в

результате выполнения Программы, в площади

жилых помещений всех аварийных

многоквартирных домов в Ставропольском крае

4.  Доля аварийных многоквартирных домов,           процентов      5,6

подлежащих расселению в результате выполнения

Программы, в общем количестве аварийных

многоквартирных домов в Ставропольском крае

## 8. Управление Программой, мониторинг хода выполнения

Программы и порядок подготовки отчетности

о выполнении Программы

Общее руководство и управление Программой осуществляет министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляют:

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы (по согласованию).

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции органам местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы по вопросам, связанным с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы в пределах своих полномочий;

подготавливает в устанавливаемом Фондом порядке отчеты о реализации мероприятий Программы для их дальнейшего представления в Фонд.

Органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы осуществляют:

представление полной и достоверной информации нанимателям и собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах о ходе реализации мероприятий Программы;

представление соответствующих документов в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края для оформления заявки в Фонд;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

организацию работ по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в установленные Программой сроки;

представление министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в установленные Программой сроки отчетов о реализации мероприятий Программы.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

## 9. Информационное и методическое обеспечение Программы

В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой органам местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов и эффективной реализации Программы, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации о:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

правовых актах органов государственной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы о подготовке, принятии и реализации Программы;

ходе реализации этапов Программы, текущей деятельности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы по выполнению Программы;

правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственников нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах, необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных жилищным законодательством обязанностей, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда;

планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам и нанимателям жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы с использованием:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

официальных сайтов министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

официальных печатных изданий органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы;

печатных изданий, имеющих широкое распространение на территории Ставропольского края и муниципальных образований - участников Программы;

теле- и радиопрограмм, иных, в том числе электронных средств массовой информации, действующих на территории Ставропольского края.

## Приложение 1

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

в 2011 - 2012 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ <*>, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2011 - 2012 ГОДАХ" <**>

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 379-п, от 16.05.2012 N 176-п,

от 15.03.2013 N 92-п, от 11.09.2013 N 336-п)

### Часть I

┌───┬──────────────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────────────────────────────┐

│   │                  │       Документ,       │           │           │         │           │  Общая  │  Количество расселяемых жилых   │

│   │                  │    подтверждающий     │           │           │         │   Число   │ площадь │    помещений в аварийном МКД    │

│   │ Адрес аварийного │признание МКД аварийным│Планируемая│Планируемая│         │ граждан,  │  жилых  │            (единиц)             │

│ N │ многоквартирного │         <***>         │   дата    │дата сноса │  Число  │планируемых│помещений│                                 │

│п/п│       дома       ├────────┬──────────────┤ окончания │аварийного │ граждан │     к     │    в    ├─────┬───────────────────────────┤

│   │  (далее - МКД)   │        │              │переселения│    МКД    │(человек)│переселению│аварийном│     │        в том числе        │

│   │                  │ номер  │     дата     │           │           │         │ (человек) │   МКД   │всего├─────────────┬─────────────┤

│   │                  │        │              │           │           │         │           │ (кв. м) │     │   частная   │муниципальная│

│   │                  │        │              │           │           │         │           │         │     │собственность│собственность│

├───┼──────────────────┼────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────────┼─────────────┤

│ 1 │        2         │   3    │      4       │     5     │     6     │    7    │     8     │    9    │ 10  │     11      │     12      │

└───┴──────────────────┴────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────┴─────────────┴─────────────┘

I. Город Георгиевск

1.  Ул. Комарова, 36      20      20.10.2009   IV квартал  IV квартал      82         82       1607,3    40        39            1

2012 г.     2012 г.

2.  Ул.                   18      11.09.2009       -"-         -"-          9          9        102,1     4         4            -

Луначарского,

44, литера "Б"

3.  Ул. Октябрьская,      17      25.07.2007       -"-         -"-         18         18        271,6     8         8            -

54

4.  Ул. Пятигорская,       4      15.10.2004       -"-         -"-          9          9        318,5     6         6            -

3

5.  Ул. Пятигорская,       6      15.10.2004       -"-         -"-          7          7        277,9     3         3            -

15

Всего                                                                 125        125       2577,4    61        60            1

Всего аварийных МКД по городу Георгиевску, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда

(единиц), - 5.

II. Город-курорт Железноводск

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 11.09.2013 N 336-п)

1.  Ул. Ленина, 22,     152-14    23.11.2006   IV квартал  IV квартал      14         14       294,4     8         6             2

литеры "А", "А1"                             2012 г.     2012 г.

2.  Ул. Ленина, 22,     152-15    23.11.2006      -"-         -"-           4          4        69,3     2         2             -

литера "Б"

3.  Ул. Ленина, 27,     152-19    23.11.2006      -"-         -"-          13         13       144,1     6         4             2

литера "Б"

4.  Ул. Ленина, 28,     152-20    23.11.2006      -"-         -"-          20         14       319,7     7         5             2

литера "А"

5.  Ул. Ленина, 30,     152-23    23.11.2006      -"-         -"-           7          7       119,4     2         1             1

литера "Б"

6.  Ул. Ленина, 32,     152-24    23.11.2006      -"-         -"-           5          5       145,8     4         4             -

литера "А"

7.  Ул. Ленина, 38,     152-27    23.11.2006      -"-         -"-          33         31       329,3    13        11             2

литера "А"

8.  Ул. Ленина, 51,     152-31    23.11.2006      -"-         -"-          17         17       208,1     9         6             3

литера "А"

9.  Ул. Семашко, 15,    152-65    23.11.2006      -"-         -"-           9          6       163,6     1         -             1

литера "В"

10. Ул. Семашко, 17,    152-63    23.11.2006      -"-         -"-          15         15       160,6     4         3             1

литера "А"

11. Ул. Семашко, 21,    152-70    23.11.2006      -"-         -"-          25         25       446,8    10        10             -

литера "А"

12. Ул. Косякина, 49,   152-74    23.11.2006      -"-         -"-          28          1       428,8     1         -             1

литера "А"

Всего                                                                 190        152      2829,9    67        52            15

III. Город-курорт Кисловодск

Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

IV. Город Ставрополь

1.  Просп.               510      31.12.2008   IV квартал  IV квартал      40         40        448,2    19        16            3

Октябрьской                                  2012 г.     2012 г.

Революции, 29

2.  Ул.                  529      31.12.2008       -"-         -"-         32         32        459,7    14        12            2

Орджоникидзе, 24

Всего                                                                  72         72        907,9    33        28            5

Всего аварийных МКД по городу Ставрополю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда

(единиц), - 2.

V. Поселок Анджиевский Минераловодского района

1.  Ул. Заводская,         4      15.12.2006   IV квартал  IV квартал       7          7        165,3     4         4            -

20                                           2012 г.     2012 г.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

2.  Ул. Змейская,          2      15.12.2006       -"-         -"-         48         48        634,6    17        13            4

8 / пер.

Пионерский, 3

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

3.  Ул. Змейская, 12       3      15.12.2006       -"-         -"-         54         54        640,2    16        12            4

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

4.  Ул. Змейская, 25      12      15.12.2006       -"-         -"-         26         26        449,6    12        10            2

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

5.  Ул. Исакова, 4        11      15.12.2006       -"-         -"-         24         24        542,0    13        13            -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

Всего                                                                 159        159       2431,7    62        52           10

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

Всего аварийных МКД по поселку Анджиевский Минераловодского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств

финансовой поддержки Фонда (единиц), - 5.

Итого                                                                  625        511      10312,0   223       192           31

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 11.09.2013 N 336-п)

Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой

поддержки Фонда (единиц), - 26.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п, от 15.03.2013 N 92-п, от 11.09.2013 N 336-п)

### Часть II

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 379-п)

┌───┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│   │                     │Расселяемая площадь жилых помещений│ Стоимость переселения граждан из аварийного МКД │              │

│   │                     │     в аварийном МКД (кв. м)       │                    (рублей)                     │              │

│   │                     ├───────┬───────────────────────────┼─────────┬───────────────────────────────────────┤              │

│   │                     │       │        В том числе        │         │          в том числе за счет          │Дополнительные│

│ N │  Адрес аварийного   │       ├─────────────┬─────────────┤         ├─────────┬───────────────┬─────────────┤  источники   │

│п/п│многоквартирного дома│       │             │             │         │         │               │   средств   │финансирования│

│   │    (далее - МКД)    │ всего │             │             │  всего  │ средств │средств бюджета│  бюджетов   │  Программы   │

│   │                     │       │   частная   │муниципальная│         │  Фонда  │Ставропольского│муниципальных│   (рублей)   │

│   │                     │       │собственность│собственность│         │ <****>  │     края      │образований -│              │

│   │                     │       │             │             │         │         │               │ участников  │              │

│   │                     │       │             │             │         │         │               │  Программы  │              │

├───┼─────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 1 │          2          │  13   │     14      │     15      │   16    │   17    │      18       │     19      │      20      │

└───┴─────────────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┘

I. Город Георгиевск

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 15.03.2013 N 92-п)

1.  Ул. Вехова, 22,        40,6       40,6            -        922680    697730       202455          22495           -

литера "А"

2.  Ул. Комарова, 36     1607,3     1561,9          45,4     37450090  28319758      8217299         913033        2360290

3.  Ул. Луначарского, 44, 102,1      102,1            -       2378930   1798947       521984          57999         743270

литера "Б"

4.  Ул. Октябрьская, 54   271,6      271,6            -       6328280   4785445      1388551         154284         785210

5.  Ул. Пятигорская, 3    157,6      157,6            -       3672080   2776827       805728          89525         242320

6.  Ул. Пятигорская, 15    87,4       87,4            -       2036420   1539941       446831          49648         207370

7.  Ул. Чугурина, 143      25,0       25,0            -        575510    435201       126278          14031          65240

Всего                2291,6     2246,2          45,4     53363990  40353849     11709126        1301015        4403700

II. Город-курорт Железноводск

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 11.09.2013 N 336-п)

1.  Ул. Ленина, 22,        264,9      207,3          57,6      6172170   4667394      1354298         150478       1819730

литеры "А", "А1"

2.  Ул. Ленина, 22,         69,3       69,3           -        1614690   1221029       354295          39366        435710

литера "Б"

3.  Ул. Ленина, 27,        136,6       56,1          80,5      3182780   2406818       698366          77596       2409220

литера "Б"

4.  Ул. Ленина, 28,        244,9      158,7          86,2      5706170   4315005      1252048         139117        934330

литера "А"

5.  Ул. Ленина, 30,         87,2       53,0          34,2      2031760   1536417       445809          49534        251640

литера "Б"

6.  Ул. Ленина, 32,        134,9      134,9           -        3143170   2376865       689674          76631        957630

литера "А"

7.  Ул. Ленина, 38,        296,0      241,6          54,4      6896800   5215360      1513296         168144       3075600

литера "А"

8.  Ул. Ленина, 51,        208,1      157,9          50,2      4848730   3666610      1063908         118212       2514070

литера "А"

9.  Ул. Семашко, 15,        67,6        -            67,6      1575080   1191075       345605          38400        172420

литера "В"

10. Ул. Семашко, 17,       159,6      132,1          27,5      3718680   2812066       815952          90662        848120

литера "А"

11. Ул. Семашко, 21,       363,7      363,7           -        8474210   6408198      1859411         206601       2243790

литера "А"

12. Ул. Косякина, 49,       21,4        -             1,4       498620    377057       109407          12156        153780

литера "А"

Всего                 2054,2      574,6         479,6     47862860  36193894     10502069        1166897      15816040

III. Город-курорт Кисловодск

Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

IV. Город Ставрополь

1.  Просп. Октябрьской     448,2      381,4          66,8     10443060   7897042      254602         2291416        4364090

Революции, 29

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п)

2.  Ул. Орджоникидзе, 24   459,7      388,2          71,5     10711010   8099665      261134         2350211        1947880

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п)

Всего                  907,9      769,6         138,3     21154070  15996707      515736         4641627        6311970

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п)

V. Поселок Анджиевский Минераловодского района

1.  Ул. Заводская, 20       165,3     165,3           -         3851490   2912497      892043          46950          81550

2.  Ул. Змейская, 8/пер.    634,6     487,8         146,8      14786180  11181309     3424627         180244        1679930

Пионерский, 3

3.  Ул. Змейская, 12        640,2     500,2         140,0      14916660  11279978     3454848         181834         787540

4.  Ул. Змейская, 25        449,6     381,6          68,0      10475680   7921709     2426272         127699        1982830

5.  Ул. Исакова, 4          542,0     542,0           -        12628600   9549747     2924910         153943         820160

Всего                  2431,7    2076,9         354,8      56658610  42845240    13122700         690670        5352010

Итого                  7685,4    6667,3        1018,1     179039530 135389690    35849631        7800209       31883720

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 11.09.2013 N 336-п)

--------------------------------

<*> Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

<**> Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011 - 2012 годах" условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей данного Перечня, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол N 222 "Об утверждении "Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней", "Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" и "Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов". Часть II является продолжением части I.

<***> Акт межведомственной комиссии, заключение межведомственной комиссии, постановление главы администрации соответствующего муниципального образования Ставропольского края в зависимости от законодательства Российской Федерации, действующего на дату признания многоквартирного дома аварийным.

<****> Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

## Приложение 2

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском

крае в 2011 - 2012 годах"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2011 ГОДУ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В 2011 - 2012 ГОДАХ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 379-п, от 15.03.2013 N 92-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления и распределения за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году (далее соответственно - субсидии, муниципальные образования) в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011 - 2012 годах" (далее - Программа).

2. Получателями субсидий являются муниципальные образования - участники Программы.

3. Для получения субсидий муниципальные образования представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) в устанавливаемые им сроки следующие документы:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

заявка на получение субсидии с указанием объемов финансовых средств, необходимых на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;

муниципальная адресная программа, предусматривающая расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы;

выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на 2011 год о бюджетных ассигнованиях на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы, заверенная органом, исполняющим бюджет муниципального образования.

4. Субсидии предоставляются министерством бюджетам муниципальных образований - участников Программы в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2011 год", и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на 2011 год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

5. Общий объем средств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований - участников Программы включает в себя средства Фонда и бюджета Ставропольского края на 2011 год, предусмотренные на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского края определяется по следующей формуле:

R    = R    + R   , где

osi    fsi    ksi

R    - размер   субсидии  бюджету  i-го   муниципального  образования -

osi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского

края;

R    - размер   субсидии  бюджету  i-го   муниципального  образования -

fsi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

R    -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального   образования -

ksi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского края.

6. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств Фонда определяется по следующей формуле:

R    = S  x C x D , где

fsi    i        f

R    - размер   субсидии   бюджету  i-го  муниципального  образования -

fsi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

S  - общая площадь аварийных  многоквартирных домов в i-м муниципальном

i

образовании - участнике Программы, включенных в Программу;

C - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", по Ставропольскому краю, установленная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 28;

D  - доля расходов на финансирование Программы за счет средств Фонда от

f

общего объема средств на финансирование Программы.

7. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского края определяется по следующей формуле:

R    = (S  x  C  -  R   ) x K   , где

ksi     i           fsi     soi

R    - размер  субсидии   бюджету  i-го   муниципального  образования -

ksi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского края;

S  - общая площадь  аварийных многоквартирных домов в i-м муниципальном

i

образовании - участнике Программы, включенных в Программу;

C  - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,

предназначенной  для  определения  в 2011 году размера предельной стоимости

одного  квадратного  метра общей площади жилых помещений, используемого при

приобретении  жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21

июля    2007    года    N   185-ФЗ   "О   Фонде   содействия реформированию

жилищно-коммунального  хозяйства",  по  Ставропольскому краю, установленная

приказом  Министерства  регионального  развития  Российской Федерации от 31

января 2011 г. N 28;

R    - размер   субсидии  бюджету  i-го  муниципального   образования -

fsi

участника  Программы  на  переселение  граждан  из аварийного жилищного

фонда в рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

K    - коэффициент,  определяющий  долю  софинансирования  расходов  из

soi

бюджета Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного

фонда  в  рамках реализации Программы для i-го муниципального образования -

участника Программы на 2011 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований - участников Программы на 2011 год, утверждаемого приказом министерства финансов Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирования расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований - участников Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го муниципального образования - участника Программы, представлены в таблице 1.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 379-п)

### Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований -

участников Программы на переселение граждан

из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы

для i-го муниципального образования - участника Программы

┌───┬─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────┐

│   │                     │   Уровень    │ Коэффициент, определяющий долю │

│   │                     │обеспеченности│   софинансирования расходов    │

│   │                     │  прогнозных  │     на переселение граждан     │

│   │                     │  бюджетных   │ из аварийного жилищного фонда  │

│   │                     │   расходов   ├───────────────┬────────────────┤

│ N │Статус муниципального│ налоговыми и │               │                │

│п/п│    образования -    │ неналоговыми │               │из бюджета i-го │

│   │ участника Программы │   доходами   │  из бюджета   │ муниципального │

│   │                     │муниципального│Ставропольского│  образования   │

│   │                     │ образования  │     края      │  - участника   │

│   │                     │ - участника  │               │   Программы    │

│   │                     │  Программы   │               │                │

│   │                     │ на 2011 год  │               │                │

└───┴─────────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┘

1.  Городское поселение       до 2,5          0,95             0,05

свыше 2,5         0,90             0,10

2.  Городской округ           до 1,0          0,90             0,10

от 1,0 до 2,0       0,65             0,35

свыше 2,0         0,10             0,90

1

7 .  Размер   субсидии   бюджету  i-го  муниципального  образования   -

участника  Программы  на  оплату  разницы в стоимости приобретаемого жилого

помещения  и  стоимости  жилого  помещения,  рассчитанного  исходя из общей

площади  ранее  занимаемого  гражданами  жилого  помещения,  но  не  больше

определяемой    в   соответствии   с   жилищным   законодательством   нормы

предоставления  площади  жилого  помещения  на  одного  человека  с  учетом

указанной  в  пункте  5  части  2  статьи 16 Федерального закона предельной

стоимости  одного  квадратного метра общей площади жилых помещений (далее -

разница   в  стоимости  жилого  помещения)  в  случае  приобретения  жилого

помещения,  общая площадь которого превышает общую площадь жилого помещения

в  аварийном  многоквартирном  доме,  в рамках реализации Программы за счет

средств бюджета Ставропольского края определяется по следующей формуле:

R     = SUM S   x С x K    , где

ksdi        di        sodi

R     - размер   субсидии   бюджету   i-го  муниципального  образования

ksdi

-  участника  Программы  на  оплату  разницы в стоимости жилого помещения в

случае  приобретения  жилого  помещения,  общая  площадь которого превышает

общую  площадь  жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках

реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского края;

SUM - знак суммирования;

S   -  дополнительная  площадь,  рассчитываемая как разница между общей

di

площадью  жилого  помещения  в  случае приобретения жилого помещения, общая

площадь  которого  превышает  общую  площадь  жилого  помещения в аварийном

многоквартирном  доме,  и  общей  площадью  жилого  помещения  в  аварийном

многоквартирном доме в i-м муниципальном образовании - участнике Программы,

включенном в Программу;

С  - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,

предназначенная  для  определения  в 2011 году размера предельной стоимости

одного  квадратного  метра общей площади жилых помещений, используемого при

приобретении  жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21

июля    2007    года    N   185-ФЗ   "О   Фонде   содействия реформированию

жилищно-коммунального  хозяйства",  по  Ставропольскому краю, установленная

приказом  Министерства  регионального  развития  Российской Федерации от 31

января 2011 г. N 28;

K     - коэффициент,  определяющий  долю софинансирования  расходов  из

sodi

бюджета   Ставропольского  края  и  бюджетов  муниципальных  образований  -

участников  Программы  на  оплату  разницы  в  стоимости жилого помещения в

случае  приобретения  жилого  помещения,  общая  площадь которого превышает

общую  площадь  жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках

реализации  Программы  для  i-го  муниципального  образования  -  участника

Программы на 2011 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований - участников Программы на 2011 год, утверждаемого приказом министерства финансов Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирования расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований - участников Программы на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы для i-го муниципального образования - участника Программы представлены в таблице 2.

### Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований -

участников Программы на оплату разницы в стоимости жилого

помещения в случае приобретения жилого помещения, общая

площадь которого превышает общую площадь жилого помещения

в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации

Программы для i-го муниципального образования -

участника Программы

┌───┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┐

│   │                  │      Уровень      │Коэффициент, определяющий долю│

│   │                  │  обеспеченности   │ софинансирования расходов на │

│   │                  │    прогнозных     │    переселение граждан из    │

│   │      Статус      │бюджетных расходов │  аварийного жилищного фонда  │

│ N │  муниципального  │   налоговыми и    ├───────────────┬──────────────┤

│п/п│  образования -   │   неналоговыми    │               │  из бюджета  │

│   │    участника     │     доходами      │  из бюджета   │     i-го     │

│   │    Программы     │  муниципального   │Ставропольского│муниципального│

│   │                  │   образования -   │     края      │образования - │

│   │                  │участника Программы│               │  участника   │

│   │                  │    на 2011 год    │               │  Программы   │

└───┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┘

1.  Городское                до 2,5             0,950          0,050

поселение

2.  Городской округ          до 1,0             0,931          0,069

от 1,0 до 2,0         0,684          0,316

свыше 2,0           0,050          0,950

(п. 7.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 21.09.2011 N 379-п)

8. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:

наличие муниципальной адресной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы;

наличие в бюджете i-го муниципального образования - участника Программы средств для обеспечения софинансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы и выделение их на указанные цели в течение 2011 года.

9. Субсидия предоставляется бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы, заключенным между министерством и муниципальным образованием - участником Программы (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

а) размер субсидии;

б) целевое назначение субсидии;

в) размер средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципального образования - участника Программы на 2011 год, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

г) график перечисления субсидии;

д) объем долевого финансирования за счет средств Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета i-го муниципального образования - участника Программы расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;

е) сроки и порядок представления отчетности о расходовании субсидии и средств бюджета i-го муниципального образования - участника Программы;

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

и) значения показателей эффективности использования субсидий:

соотношение числа граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения Программы, к общему числу граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

соотношение количества аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных в результате выполнения Программы, к количеству всех аварийных многоквартирных домов;

к) обязательство муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, на софинансирование которых предоставлены субсидии, а также сроки, порядок и форма представления указанных отчетов.

Форма соглашения утверждается министерством.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

10. Министерство перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований - участников Программы в установленном для исполнения бюджета Ставропольского края порядке на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

11. Отчет об использовании субсидии представляется i-м муниципальным образованием - участником Программы в министерство ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, устанавливаемой Фондом.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

В случае несоблюдения i-м муниципальным образованием - участником Программы условий соглашения и (или) непредставления отчета об использовании субсидии в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта перечисление субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы приостанавливается в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.

12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

13. Муниципальные образования - участники Программы несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

14. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образованиями - участниками Программы в текущем финансовом году, используются (подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского края) муниципальными образованиями - участниками Программы в очередном финансовом году в соответствии с решением субъекта бюджетного планирования, являющегося главным администратором средств бюджета Ставропольского края, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. N 52-п "О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов".

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

## Приложение 3

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

в 2011 - 2012 годах"

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ <*> ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

ГРАЖДАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2011 - 2012 ГОДАХ" <**>

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 15.06.2011 N 227-п, от 21.09.2011 N 379-п,

от 16.05.2012 N 176-п, от 15.03.2013 N 92-п,

от 11.09.2013 N 336-п)

--------------------------------

<*> Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

<**> Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011 - 2012 годах" условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей данного Реестра, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол N 222 "Об утверждении "Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней", "Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" и "Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов". Часть II является продолжением части I.

### Часть I

┌───┬────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐

│   │                │ Расселяемая площадь │     Строительство МКД     │    Приобретение жилых     │

│   │Адрес аварийного│       (кв. м)       │                           │ помещений у застройщиков  │

│ N │многоквартирного├───────┬─────────────┼───────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┤

│п/п│      дома      │       │ в том числе │       │         │удельная │       │         │удельная │

│   │ (далее - МКД)  │ всего │   частная   │площадь│стоимость│стоимость│площадь│стоимость│стоимость│

│   │                │       │собственность│(кв. м)│(рублей) │ 1 кв. м │(кв. м)│(рублей) │ 1 кв. м │

│   │                │       │             │       │         │(рублей) │       │         │(рублей) │

├───┼────────────────┼───────┼─────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │       2        │   3   │      4      │   5   │    6    │    7    │   8   │    9    │   10    │

└───┴────────────────┴───────┴─────────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘

I. Город Георгиевск

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 15.03.2013 N 92-п)

1.  Ул. Вехова, 22,    40,6       40,6        -        -         -      40,6    922680    23300

литера "А"

2.  Ул. Комарова, 36 1607,3     1561,9        -        -         -    1607,3  37450090    23300

3.  Ул.               102,1      102,1        -        -         -     102,1   2378930    23300

Луначарского,

44, литера "Б"

4.  Ул. Октябрьская,  271,6      271,6        -        -         -     271,6   6328280    23300

54

5.  Ул. Пятигорская,  157,6      157,6        -        -         -     157,6   3672080    23300

3

6.  Ул. Пятигорская,   87,4       87,4        -        -         -      87,4   2036420    23300

15

7.  Ул. Чугурина,      25,0       25,0        -        -         -      25,0    575510    23300

143

Всего            2291,6     2246,2        -        -         -     2291,6 53363990

II. Город-курорт Железноводск

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 11.09.2013 N 336-п)

1.  Ул. Ленина, 22,   264,9      207,3        -        -         -      264,9   6172170    23300

литеры "А", "А1"

2.  Ул. Ленина, 22,    69,3       69,3        -        -         -       69,3   1614690    23300

литера "Б"

3.  Ул. Ленина, 27,   136,6       56,1        -        -         -      136,6   3182780    23300

литера "Б"

4.  Ул. Ленина, 28,   244,9      158,7        -        -         -      319,7   5706170    23300

литера "А"

5.  Ул. Ленина, 30,    87,2       53,0        -        -         -       87,2   2031760    23300

литера "Б"

6.  Ул. Ленина, 32,   134,9      134,9        -        -         -      134,9   3143170    23300

литера "А"

7.  Ул. Ленина, 38,   296,0      241,6        -        -         -      320,2   6896800    23300

литера "А"

8.  Ул. Ленина, 51,   208,1      157,9        -        -         -      208,1   4848730    23300

литера "А"

9.  Ул. Семашко, 15,   67,6        -          -        -         -       67,6   1575080    23300

литера "В"

10. Ул. Семашко, 17,  159,6      132,1        -        -         -      159,6   3718680    23300

литера "А"

11. Ул. Семашко, 21,  363,7      363,7        -        -         -      363,7   8474210    23300

литера "А"

12. Ул. Косякина,      21,4        -          -        -         -       21,4    498620    23300

49, литера "А"

Всего            2054,20 1574,6           -        -         -     2054,2  47862860

III. Город-курорт Кисловодск

Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

IV. Город Ставрополь

1.  Просп.             448,2     381,4        -           -        -    448,2   10443060  23300

Октябрьской

Революции, 29

2.  Ул.                459,7     388,2        -           -        -    459,7   10711010  23300

Орджоникидзе, 24

Всего              907,9     769,6        -           -        -    907,9   21154070

V. Поселок Анджиевский Минераловодского района

1.  Ул. Заводская,     165,3     165,3        -           -        -    165,3    3851490   23300

20

2.  Ул. Змейская, 8    634,6     487,8        -           -        -    634,6   14786180   23300

/ пер.

Пионерский, 3

3.  Ул. Змейская, 12   640,2     500,2        -           -        -    640,2   14916660   23300

4.  Ул. Змейская, 25   449,6     381,6        -           -        -    449,6   10475680   23300

5.  Ул. Исакова, 4     542,0     542,0        -           -        -    542,0   12628600   23300

Всего             2431,7    2076,9        -           -        -   2431,7   56658610

Итого            7685,4     6667,3        -           -        -   7685,4  179039530

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 11.09.2013 N 336-п)

### Часть II

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 21.09.2011 N 379-п)

┌───┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐

│   │                          │Приобретение жилых помещений │  Выкуп жилых помещений у  │          │              │           │           │

│   │                          │    у лиц, не являющихся     │       собственников       │          │Дополнительные│           │  3/4 от   │

│   │     Адрес аварийного     │        застройщиками        │                           │Стоимость,│  источники   │Нормативная│нормативной│

│ N │  многоквартирного дома   ├───────┬─────────┬───────────┼───────┬─────────┬─────────┤  всего   │финансирования│стоимость 1│ стоимости │

│п/п│      (далее - МКД)       │       │         │ удельная  │       │         │удельная │ (рублей) │  Программы   │   кв. м   │  1 кв. м  │

│   │                          │площадь│стоимость│стоимость 1│площадь│стоимость│стоимость│          │   (рублей)   │ (рублей)  │ (рублей)  │

│   │                          │(кв. м)│(рублей) │   кв. м   │(кв. м)│(рублей) │1 кв. м  │          │              │           │           │

│   │                          │       │         │ (рублей)  │       │         │(рублей) │          │              │           │           │

├───┼──────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤

│ 1 │            2             │  11   │   12    │    13     │  14   │   15    │   16    │    17    │      18      │    19     │    20     │

└───┴──────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘

I. Город Георгиевск

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 15.03.2013 N 92-п)

1.  Ул. Вехова, 22, литера "А"   -        -          -         -        -         -        922680        -           23300         -

2.  Ул. Комарова, 36             -        -          -         -        -         -      37450090     2360290        23300         -

3.  Ул. Луначарского, 44,        -        -          -         -        -         -       2378930      743270        23300         -

литера "Б"

4.  Ул. Октябрьская, 54          -        -          -         -        -         -       6328280      785210        23300         -

5.  Ул. Пятигорская, 3           -        -          -         -        -         -       3672080      242320        23300         -

6.  Ул. Пятигорская, 15          -        -          -         -        -         -       2036420      207370        23300         -

7.  Ул. Чугурина, 143            -        -          -         -        -         -        575510       65240        23300         -

Всего                        -        -          -         -        -         -      53363990     4403700                      -

II. Город-курорт Железноводск

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 11.09.2013 N 336-п)

1.  Ул. Ленина, 22, литеры       -        -          -         -        -         -       6172170     1819730        23300         -

"А", "А1"

2.  Ул. Ленина, 22, литера "Б"   -        -          -         -        -         -       1614690      435710        23300         -

3.  Ул. Ленина, 27, литера "Б"   -        -          -         -        -         -       3182780     2409220        23300         -

4.  Ул. Ленина, 28, литера "А"   -        -          -         -        -         -       5706170      934330        23300         -

5.  Ул. Ленина, 30, литера "Б"   -        -          -         -        -         -       2031760      251640        23300         -

6.  Ул. Ленина, 32, литера "А"   -        -          -         -        -         -       3143170      957630        23300         -

7.  Ул. Ленина, 38, литера "А"   -        -          -         -        -         -       6896800     3075600        23300         -

8.  Ул. Ленина, 51, литера "А"   -        -          -         -        -         -       4848730     2514070        23300         -

9.  Ул. Семашко, 15, литера      -        -          -         -        -         -       1575080      172420        23300         -

"В"

10. Ул. Семашко, 17, литера      -        -          -         -        -         -       3718680      848120        23300         -

"А"

11. Ул. Семашко, 21, литера      -        -          -         -        -         -       8474210     2243790        23300         -

"А"

12. Ул. Косякина, 49, литера     -        -          -         -        -         -        498620      153780        23300         -

"А"

Всего                        -        -          -         -        -         -      47862860    15816040                      -

III. Город-курорт Кисловодск

Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

IV. Город Ставрополь

1.  Просп. Октябрьской            -        -          -         -        -         -      10443060     4364090        23300         -

Революции, 29

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п)

2.  Ул. Орджоникидзе, 24          -        -          -         -        -         -      10711010     1947880        23300         -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п)

Всего                         -        -          -         -        -         -      21154070     6311970                      -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п)

V. Поселок Анджиевский Минераловодского района

1.  Ул. Заводская, 20             -        -          -         -        -         -       3851490       81550        23300         -

2.  Ул. Змейская, 8/пер.          -        -          -         -        -         -      14786180     1679930        23300         -

Пионерский, 3

3.  Ул. Змейская, 12              -        -          -         -        -         -      14916660      787540        23300         -

4.  Ул. Змейская, 25              -        -          -         -        -         -      10475680     1982830        23300         -

5.  Ул. Исакова, 4                -        -          -         -        -         -      12628600      820160        23300         -

Всего                         -        -          -         -        -         -      56658610     5352010

Итого                         -        -          -         -        -         -     179039530     31883720                     -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 11.09.2013 N 336-п)

## Приложение 4

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском

крае в 2011 - 2012 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В 2011 - 2012 ГОДАХ" В ЦЕЛОМ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

И В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 176-п, от 15.03.2013 N 92-п,

от 11.09.2013 N 336-п)

┌───┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│   │  Наименование  │   Расселяемая площадь жилых помещений   │    Количество расселяемых жилых     │     Число граждан, переселяемых     │

│   │ муниципального │       в аварийных МКД <*> (кв. м)       │    помещений в аварийных МКД <*>    │     из аварийных МКД (человек)      │

│ N │  образования   │                                         │              (единиц)               │                                     │

│п/п│Ставропольского ├───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬─────┼───────┬───────┬───────┬───────┬─────┤

│   │      края      │   I   │  II   │  III  │  IV   │  всего  │   I   │  II   │  III  │  IV   │всего│   I   │  II   │  III  │  IV   │всего│

│   │                │квартал│квартал│квартал│квартал│         │квартал│квартал│квартал│квартал│     │квартал│квартал│квартал│квартал│     │

├───┼────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│ 1 │       2        │   3   │   4   │   5   │   6   │    7    │   8   │   9   │  10   │  11   │ 12  │  13   │  14   │  15   │  16   │ 17  │

└───┴────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┘

2011 год

1.  Город Георгиевск    -       -       -        -        -       -       -       -        -      -     -       -       -        -      -

2.  Город-курорт        -       -       -        -        -       -       -       -        -      -     -       -       -        -      -

Железноводск

3.  Город-курорт        -       -       -        -        -       -       -       -        -      -     -       -       -        -      -

Кисловодск

4.  Город Ставрополь    -       -       -        -        -       -       -       -        -      -     -       -       -        -      -

5.  Поселок             -       -       -        -        -       -       -       -        -      -     -       -       -        -      -

Анджиевский

Минераловодского

района

Итого по            -       -       -        -        -       -       -       -        -      -     -       -       -        -      -

Ставропольскому

краю

2012 год

1.  Город Георгиевск    -       -       -     2291,6   2291,6     -       -       -       61     61     -       -       -      128    128

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

2.  Город-курорт        -       -       -     2054,2   2054,2     -       -       -       67     67     -       -       -      152    152

Железноводск

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п, от 11.09.2013 N 336-п)

3. Утратил силу с 16 мая 2012 года. - Постановление Правительства

Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п

4.  Город Ставрополь    -       -       -      907,9    907,9     -       -       -       33     33     -       -       -       72     72

5.  Поселок             -       -       -     2431,7   2431,7     -       -       -       62     62     -       -       -      159    159

Анджиевский

Минераловодского

района

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 15.03.2013 N 92-п)

Итого по            -       -       -     7685,4   7685,4     -       -       -      223    223     -       -       -      511    511

Ставропольскому

краю

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п, от 15.03.2013 N 92-п, от 11.09.2013 N 336-п)

Итого по            -       -       -     7685,4   7685,4     -       -       -      223    223     -       -       -      511    511

Программе

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 176-п, от 15.03.2013 N 92-п, от 11.09.2013 N 336-п)

--------------------------------

<*> Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.