# ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации в Ставропольском крае 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

1. Пункт 2 «а» (абзац 3) Указа о разработке комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе

По сведениям министерства имущественных отношений Ставропольского края по состоянию на 01 апреля 2015 года обеспечены земельными участками 303 многодетные семьи. Необходимо отметить, что только в 8 районах и 1 городе Ставропольского края земельные участки предоставляются с имеющейся инфраструктурой. Сдерживающим фактором в этом направлении является отсутствие необходимых средств в бюджетах муниципальных образований Ставропольского края (далее – местный бюджет). По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края потребность в средствах составляет более 14,5 млрд. рублей.

2. Пункт 2 «б» (абзац 2) Указа об обеспечении формирования специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), создании ипотечно-накопительной системы, с мерам государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – госпрограмма) реализуется механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным физическим лицам на строительство или приобретение жилья с привлечением материнского (семейного) капитала (далее – мероприятие). Основным условием по данному мероприятию является предоставление ипотечных жилищных кредитов населению Ставропольского края с субсидированием части процентной ставки в размере 3 процента за счет средств краевого бюджета.

Первые ипотечные кредиты на льготных условиях были выданы физическим лицам в конце ноября 2012 года.

Кредитной организацией выдано 168 ипотечных жилищных кредитов на сумму 195,0 млн. рублей, в том числе: в 2012 году – 25 ипотечных кредитов на сумму 28,5 млн. рублей; в 2013 году – 90 ипотечных кредитов на сумму 
106,1 млн. рублей; в 2014 году – 53 ипотечных кредита на сумму 60,4 млн. рублей. Из краевого бюджета возмещено: в 2013 году – 1,558 млн. рублей, 
в 2014 году – 2,824 млн. рублей, в 2015 году – 0,765 млн. рублей.

В 2014 году в краевом бюджете на мероприятие было предусмотрено 11,8 млн. рублей, в 2015 и 2016 годах предусмотрено по 12,6 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств по расходам краевого бюджета на реализацию мероприятия в 2015 году в сумме 7,6 млн. рублей будут доведены до министерства строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – минстрой края) по результатам анализа динамики фактического поступления доходов в краевой бюджет по итогам первого полугодия 2015 года. После чего будет принято решение о проведении в 2015 году конкурсного отбора кредитных организаций в целях предоставления им субсидий.

В 2015 году реализация мероприятия продолжена в части предоставления субсидий по ипотечным кредитам, выданным в 2012-2014 годах.

С целью реализации государственной программы доступного ипотечного кредитования в Ставропольском крае с 2012 года осуществляет свою деятельность региональный оператор системы ипотечного кредитования – открытое акционерное общество «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» (далее – ОАО «ИИАСК»).

Основной деятельностью ОАО «ИИАСК» является выдача ипотечных займов по стандартам федерального агентства – открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – 
ОАО «АИЖК»).

В 2013 году выдано 126 ипотечных займов населению края на сумму 
146,6 млн. рублей. В 2014 г. ОАО «ИИАСК» выдано 178 ипотечных займов на сумму 206,46 млн. рублей при предусмотренных госпрограммой 160 ипотечных займов на сумму 200 млн. рублей.

По состоянию на 06 мая 2015 года ОАО «ИИАСК» выдано 
4 ипотечных займа на сумму 3,3 млн. рублей.

3. Пункт 2 «г» (абзац 3) Указа о разработке плана мероприятий по предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства строительных материалов

В целях развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики утверждено распоряжение Губернатора Ставропольского края от 01 февраля 2015 года № 46-р «О внедрении стандарта развития конкуренции в субъекте Российской Федерации в Ставропольском крае».

4. Пункт 2 «д» об обеспечении формирования рынка доступного арендного жилья и развитии некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода

В Ставропольском крае отсутствуют крупные промышленные агломерации, развитие рынка арендного жилья коммерческого использования затруднительно. В таком виде жилья нуждаются в первую очередь регионы, в которых имеется потребность в притоке квалифицированных трудовых ресурсов.

Для развития арендного жилья некоммерческого использования необходимо создание условий для эффективного государственно-частного партнерства. Однако в связи с дотационностью местных бюджетов в 2015 году и дефицитом краевого бюджета изыскать необходимые средства в консолидированном бюджете Ставропольского края крайне проблематично.

В целях привлечения инвестиций в строительство арендного жилья некоммерческого использования, государственной поддержки компаний, реализующих проекты по созданию арендного жилищного фонда на территории Ставропольского края, минстроем края направлено обращение в координационный совет по развитию инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края с предложением о внесении в перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края на 2015 год следующие мероприятия:

строительство и эксплуатация наемного дома социального использования;

строительство и эксплуатация наемного дома коммерческого исполь-зования.

В настоящее время в целях принятия решения о необходимости разработки региональной программы развития рынка арендного жилья, в том числе некоммерческого найма, минстроем края совместно с органами местного самоуправления Ставропольского края повторно проводится мониторинг потребности в жилье социального и коммерческого использования в городах и районах Ставропольского края.

5. Пункт 2 «е» о разработке комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда

В соответствии с пунктом 4 комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1743-р, постановлением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2013 года № 237-п, утверждена краевая адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах» (далее – Программа).

Реализация Программы запланирована в пять этапов:

первый этап – 2013-2014 годы;

второй этап – 2014-2015 годы;

третий этап – 2015-2016 годы;

четвертый этап – 2016-2017 годы;

пятый этап – 2017 год.

Общий объем финансирования Программы составил – 1624,60 млн. рублей, в том числе за счет средств:

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 791,66 млн. рублей;

краевого бюджета – 645,43 млн. рублей;

местных бюджетов – 187,51 млн. рублей.

В рамках реализации первого этапа Программы запланировано расселить 1124 человека из 37 аварийных многоквартирных домов (далее – МКД) общей площадью 14394,81 кв. метров.

С целью реализации первого этапа Программы на 12 территориях муниципальных образований Ставропольского края было начато строительство 19 МКД.

На 08 мая текущего года из 19 МКД введено в эксплуатацию 17 (г. Благодарный, г. Изобильный, г. Ессентуки, г. Новопавловск, Грачевский сельсовет Грачевского района, пос. Краснокумский Георгиевского района, Донской сельсовет Труновского района, г. Невинномысск, г. Минеральные Воды и г. Кисловодск), в которых приобретено 356 квартир для расселения 926 человек.

На сегодняшний день из 35 аварийных многоквартирных домов общей площадью 11 357,31 кв. метра переселено 930 человек (г. Благодарный, 
г. Изобильный, г. Новопавловск, г. Невинномысск, г. Ессентуки, г. Кисловодск,  г. Минеральные Воды, с. Донское Труновского района, с. Краснокумское Георгиевского района, Грачевский сельсовет Грачевского района).

С отставанием от графиков идет строительство многоквартирных домов на территории Подкумского сельсовета Предгорного района (1 МКД) и пос. Анджиевский Минераловодского района (1 МКД).

В марте текущего года минстроем края комиссионно проведены выездные проверки исполнения условий Программы администрациями 
пос. Анджиевский Минераловодского района Ставропольского края и Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.

По результатам проверок комиссией проведено рабочее совещание с представителями администраций, застройщиками, по итогам которого даны рекомендации, направленные на завершение строительства многоквартирных домов.

Также минстроем края 24 февраля 2015 г. в адрес первого заместителя прокурора Ставропольского края старшего советника юстиции 
Щербакова В.А. направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность прокурорской проверки в отношении подрядной организации, осуществляющей строительство многоквартирного дома в рамках Программы на территории пос. Анджиевского Минераловодского района – ООО «Югстрой+».

22 августа 2014 года решением Фонда одобрена заявка края на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в рамках реализации второго этапа Программы.

На реализацию второго этапа Программы (2014 – 2015 годы) предусмотрено финансирование в объеме 399,815 млн. рублей (339,243 млн. рублей – по основной площади, 60,572 млн. рублей – по дополнительной площади), в том числе средств:

Фонда – 169,191 млн. рублей;

бюджета Ставропольского края – 184,009 млн. рублей (126,466 млн. рублей – по основной площади, 57,544 млн. рублей – по дополнительной);

бюджетов муниципальных образований – участников Программы – 
46,614 млн. рублей (43,586 млн. рублей – по основной площади, 
3,029 млн. рублей – по дополнительной).

В рамках реализации второго этапа Программы ее участникам (г. Благодарный Благодарненского района, пос. Анджиевский Минераловодского района, с. Краснокумское Георгиевского района, г. Изобильный, г. Георгиевск, г. Невинномысск, г. Пятигорск, г. Ставрополь и г. Кисловодск) необходимо приобрести 359 квартир для переселения 809 человек из 50 МКД, общей площадью 13784,77 кв. метра.

С целью реализации мероприятий второго этапа Программы муниципальными образованиями – участниками Программы заключены муниципальные контракты (г. Благодарный, г. Георгиевск, г. Изобильный, 
г. Ставрополь, с. Краснокумское, г. Изобильный, пос. Анджиевский,
г. Невинномысск), размещен аукцион на приобретение жилых помещений для переселения граждан (г. Кисловодск). В г. Благодарном аукционы по расселению домов по ул. Советской (дома 365, 369-371, 373, 375), ул. Комсомольской (дома 31 и 56), ул. Победы, 7, и ул. Свободы, 449, признаны не состоявшимися, т.к. не подана ни одна заявка – аукцион объявлен повторно 20 апреля 2015 г., в 
г. Георгиевске аукционы по расселению домов по ул. Пушкина, 14, и 
ул. Чугурина-Гастелло, 143/160, признаны не состоявшимися, т.к. не подана ни одна заявка – аукцион объявлен повторно 11 апреля 2015 г. В соответствии с Предписанием № 144 от 31.03.2015 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю и контролю в сфере закупок определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона № 0121300035314000710 «Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома в г. Пятигорске по ул. Булгакова для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» аннулировано. Аукцион объявлен повторно 24 апреля 2015 года.

На сегодняшний день по итогам объявленных аукционов участниками второго этапа Программы заключены муниципальные контракты на приобретение 111 квартир общей площадью 7204,86 кв. метра.

Администрацией города Изобильного мероприятия второго этапа Программы завершены, переселено 42 человека из 18 квартир общей площадью 741,0 кв. метра, в том числе переселены граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах по ул. 50 лет Октября, 1а, 1б, 1в.

Срок реализации второго этапа Программы – 31 декабря 2015 года.

В рамках реализации третьего этапа Программы будет расселено 705 человек из 40 аварийных МКД общей площадью жилых помещений 11055,61 кв. метра.

В рамках реализации четвертого этапа Программы будет расселено 663 человека из 46 аварийных МКД общей площадью жилых помещений 11703,60 кв. метра.

В рамках реализации пятого этапа Программы будет расселено 286 человек из 19 аварийных МКД общей площадью жилых помещений 4083,50 кв. метра.

Переселение 17 аварийных МКД, не включенных в адресный перечень Программы, общей площадью жилых помещений 5515,70 кв. метра, планируется осуществить за счет краевого бюджета и местных бюджетов.