# ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2012 г. N 58-п

О КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ

НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2012 - 2013 ГОДАХ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п, от 23.08.2012 N 309-п,

от 01.03.2013 N 63-п)

В целях финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполнивших установленные Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую краевую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 - 2013 годах".

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра строительства и архитектуры Ставропольского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор

Ставропольского края

В.В.ГАЕВСКИЙ

# Утверждена

постановлением

Правительства Ставропольского края

от 15 февраля 2012 г. N 58-п

КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2012 - 2013 ГОДАХ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п, от 23.08.2012 N 309-п,

от 01.03.2013 N 63-п)

## ПАСПОРТ

КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2012 - 2013 ГОДАХ"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 01.03.2013 N 63-п)

Наименование Программы    краевая адресная программа  "Переселение  граждан

из аварийного жилищного  фонда  в  Ставропольском

крае с учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного  строительства  в  2012  -  2013 годах"

(далее - Программа)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013

N 63-п)

Основание для разработки  Федеральный    закон    "О    Фонде    содействия

Программы                 реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства"

(далее - Федеральный закон)

Заказчик Программы        министерство   жилищно-коммунального    хозяйства

Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012

N 309-п)

Разработчик Программы     министерство   жилищно-коммунального    хозяйства

Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012

N 309-п)

Цель и задачи Программы   организационное    и    финансовое    обеспечение

переселения  граждан  из  многоквартирных  домов,

расположенных на территории Ставропольского  края

и  признанных  до   01   января   2010   года   в

установленном порядке  аварийными  и  подлежащими

сносу в связи с физическим износом в процессе  их

эксплуатации (далее -  аварийные  многоквартирные

дома);

создание  безопасных  и   благоприятных   условий

проживания граждан  на  территории  муниципальных

образований Ставропольского края;

сокращение  в  Ставропольском   крае   количества

аварийных многоквартирных домов;

строительство домов, перечисленных в пунктах 2  и

3 части 2 статьи  49  Градостроительного  кодекса

Российской Федерации (далее -  малоэтажные  жилые

дома), или приобретение жилых помещений  в  таких

домах у застройщиков;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по

договору социального  найма  в  жилых  помещениях

государственного   и   муниципального    жилищных

фондов, находящихся в  аварийных  многоквартирных

домах;

обеспечение    жилищных    прав    собственников,

проживающих в  жилых  помещениях,  находящихся  в

аварийных многоквартирных домах

Срок реализации Программы 2012 - 2013 годы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013

N 63-п)

Участники Программы       муниципальные образования  Ставропольского  края,

выполнившие  установленные  Федеральным   законом

условия предоставления  финансовой  поддержки  за

счет средств государственной корпорации  -  Фонда

содействия  реформированию  жилищно-коммунального

хозяйства (далее соответственно  -  муниципальные

образования  -  участники  Программы,  Фонд)  (по

согласованию)

Объемы и источники        общий  объем  финансирования  Программы  составит

финансирования            318410400 рублей, из них за счет средств:

Программы                 Фонда - 217740227 рублей;

бюджета Ставропольского края - 90986946 рублей (в

том    числе    минимальная     доля     долевого

финансирования Программы за счет средств  бюджета

Ставропольского края - 65063970 рублей);

бюджетов муниципальных образований  -  участников

Программы  -  9683227   рублей   (в   том   числе

минимальная    доля    долевого    финансирования

Программы за счет средств бюджетов  муниципальных

образований  -  участников  Программы  -  5135803

рубля)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012

N 309-п)

Ожидаемые результаты      переселение   710   граждан   из   50   аварийных

выполнения Программы      многоквартирных домов общей площадью 11997,5  кв.

метра

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013

N 63-п)

Управление реализацией    управление реализацией Программы и ее участниками

Программы                 осуществляет  министерство  жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского края

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012

N 309-п)

## 1. Цель и задачи Программы

Цель Программы - организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований - участников Программы;

сокращение в Ставропольском крае количества аварийных многоквартирных домов;

строительство малоэтажных жилых домов или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.

## 2. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2012 - 2013 годы.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

Реализация Программы проводится в два этапа:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

в 2012 году - первый этап Программы;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

в 2013 году - второй этап Программы.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

На первом этапе Программы:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы:

формируют адресные списки аварийных многоквартирных домов;

заключают предварительные соглашения с собственниками жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения;

представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края заверенные органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и управлением Ставропольского края - государственной жилищной инспекцией копии документов о признании аварийными многоквартирных домов, жители которых подлежат переселению в рамках реализации Программы;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", заключают муниципальные контракты на строительство малоэтажных жилых домов или приобретение жилых помещений в таких домах для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом по цене, определяемой с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, не превышающей предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, по Ставропольскому краю, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации;

обеспечивают регистрацию права муниципальной собственности на жилые помещения в малоэтажных жилых домах, приобретенные в рамках Программы, или жилые помещения в малоэтажных жилых домах, построенных в рамках Программы;

2) министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края подготавливает необходимые документы для подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов (далее - заявка).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

На втором этапе Программы органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы:

осуществляют переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодательством;

обеспечивают снос аварийных многоквартирных домов.

## 3. Участники Программы

Участниками Программы, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, являются муниципальные образования Ставропольского края, которые:

1

1)  выполнили  предусмотренные пунктами  5  - 9  и 12 части 1 статьи 14

Федерального  закона  условия  предоставления  финансовой поддержки за счет

средств Фонда;

2) обеспечили долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с Программой.

Участниками Программы являются следующие муниципальные образования Ставропольского края:

село Дивное Апанасенковского района;

город Благодарный Благодарненского района;

Александрийский сельсовет Георгиевского района;

город Новопавловск Кировского района;

Надзорненский сельсовет Кочубеевского района;

поселок Анджиевский Минераловодского района;

город Минеральные Воды Минераловодского района;

город Невинномысск.

## 4. Перечень аварийных многоквартирных домов,

включенных в Программу

6

В  соответствии  с требованиями части 2 статьи 20   Федерального закона

и  части  10  статьи  32 Жилищного кодекса Российской Федерации в Программу

включаются многоквартирные дома:

1) признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

2) собственники помещений в которых в установленный органом местного самоуправления муниципального образования срок не осуществили их снос или реконструкцию как аварийных многоквартирных домов.

При этом многоквартирные дома, признанные с 01 января 2007 года до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, могут быть включены в Программу только в случае отсутствия на территории муниципального образования - участника Программы, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, многоквартирных домов, признанных до 01 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, либо в случаях, если все такие многоквартирные дома, расположенные на территории данного муниципального образования - участника Программы, включены в Программу и (или) если правовыми актами данного муниципального образования - участника Программы либо правовыми актами Ставропольского края предусмотрено финансирование переселения граждан из таких многоквартирных домов за счет бюджетных средств и (или) иных источников.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, представлен в приложении 1 к Программе.

## 5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет средств Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований - участников Программы.

Объем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы соответствует лимиту предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитанному для Ставропольского края, в части средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, установленному решениями правления Фонда от 30 ноября 2011 года, протокол N 295 "Об увеличении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанных для каждого из субъектов Российской Федерации" и от 12 января 2012 года, протокол N 306 "Об уточнении лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанных для каждого из субъектов Российской Федерации".

Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Программы осуществляется исходя из общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2012 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, по Ставропольскому краю, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

Объем финансирования Программы составит 318410400 рублей, в том числе за счет средств:

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 177-п, от 23.08.2012 N 309-п)

Фонда - 217740227 рублей;

бюджета Ставропольского края - 90986946 рублей, в том числе минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края - 65063970 рублей;

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 177-п, от 23.08.2012 N 309-п)

бюджетов муниципальных образований - участников Программы - 9683227 рублей, в том числе минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы - 5135803 рубля.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 177-п, от 23.08.2012 N 309-п)

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона минимальная доля долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образования - участника Программы установлена в размере 24,38 процента от общего объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образования - участника Программы.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образования - участника Программы.

Средства бюджета муниципального образования - участника Программы, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и предусмотренные в бюджете муниципального образования - участника Программы на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расходуются исключительно на строительство малоэтажных жилых домов или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков.

Объем финансирования Программы по муниципальным образованиям - участникам Программы представлен в таблице 1.

### Таблица 1

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программы по муниципальным образованиям -

участникам Программы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п)

(рублей)

┌───┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│ N │ Наименование муниципального образования │   Объем финансирования    │

│п/п│                                         │         Программы         │

└───┴─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

1.  Село Дивное                                          5160000

Апанасенковского района

2.  Город Благодарный                                  126172800

Благодарненского района

3.  Александрийский сельсовет                           12871200

Георгиевского района

4.  Город Новопавловск                                  19984800

Кировского района

5.  Надзорненский сельсовет                             52149600

Кочубеевского района

6.  Поселок Анджиевский                                 44983200

Минераловодского района

7.  Город Минеральные Воды                              32760000

Минераловодского района

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 23.08.2012 N 309-п)

8.  Город Невинномысск                                  24328800

Всего                                              318410400

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 23.08.2012 N 309-п)

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставляемых Ставропольскому краю на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, между муниципальными образованиями - участниками Программы осуществляется пропорционально общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных на территории данных муниципальных образований - участников Программы и включенных в Программу.

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств Фонда между муниципальными образованиями - участниками Программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов представлено в таблице 2.

### Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

финансовой поддержки за счет средств Фонда между

муниципальными образованиями - участниками Программы

для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │   Наименование муниципального образования    │ Финансовая поддержка │

│п/п│                                              │за счет средств Фонда │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

1.  Село Дивное Апанасенковского района                    3829397

2.  Город Благодарный Благодарненского района             92304797

3.  Александрийский сельсовет Георгиевского района         8620680

4.  Город Новопавловск Кировского района                  11557156

5.  Надзорненский сельсовет Кочубеевского района          33811214

6.  Поселок Анджиевский Минераловодского района           28475467

7.  Город Минеральные Воды Минераловодского района        22332098

8.  Город Невинномысск                                    16809418

Всего                                                217740227

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края распределяется между муниципальными образованиями - участниками Программы пропорционально общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных на территории данных муниципальных образований - участников Программы и включенных в Программу.

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований - участников Программы за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского края, производится в соответствии с правилами предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках реализации Программы, представленными в приложении 2 к Программе.

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджета Ставропольского края (без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов представлен в таблице 3.

### Таблица 3

ОБЪЕМ СРЕДСТВ

долевого финансирования Программы из бюджета

Ставропольского края (без учета предоставления финансовой

поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан

из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │   Наименование муниципального образования    │Объем средств бюджета │

│п/п│                                              │ Ставропольского края │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

1.  Село Дивное Апанасенковского района                    1172873

2.  Город Благодарный Благодарненского района             28271243

3.  Александрийский сельсовет Георгиевского района         2640354

4.  Город Новопавловск Кировского района                   3539742

5.  Надзорненский сельсовет Кочубеевского района          10355747

6.  Поселок Анджиевский Минераловодского района            8721506

7.  Город Минеральные Воды Минераловодского района         6839907

8.  Город Невинномысск                                     3522598

Всего                                                 65063970

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджетов муниципальных образований - участников Программы (без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского края) на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов представлен в таблице 4.

### Таблица 4

ОБЪЕМ СРЕДСТВ

долевого финансирования Программы из бюджетов

муниципальных образований - участников Программы (без учета

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда

и бюджета Ставропольского края) на переселение граждан

из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│   │                                              │Объем средств бюджетов│

│ N │   Наименование муниципального образования    │    муниципальных     │

│п/п│                                              │    образований -     │

│   │                                              │ участников Программы │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

1.  Село Дивное Апанасенковского района                     61730

2.  Город Благодарный Благодарненского района             1487960

3.  Александрийский сельсовет Георгиевского района         138966

4.  Город Новопавловск Кировского района                   186302

5.  Надзорненский сельсовет Кочубеевского района           545039

6.  Поселок Анджиевский Минераловодского района            459027

7.  Город Минеральные Воды Минераловодского района         359995

8.  Город Невинномысск                                    1896784

Всего                                                 5135803

Средства на выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах предусматриваются дополнительно по отношению к средствам, предусмотренным на финансирование Программы, за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы.

Планируемый  объем средств  бюджета  Ставропольского  края  и  бюджетов

муниципальных  образований  -  участников  Программы  на  оплату  разницы в

стоимости  приобретаемого  жилого  помещения  и стоимости жилого помещения,

рассчитанной  исходя  из  общей площади ранее занимаемого гражданами жилого

помещения,   но   не   больше   определяемой   в  соответствии  с  жилищным

законодательством  нормы  предоставления площади жилого помещения на одного

человека  с  учетом  указанной  в  пункте  5 части 2 статьи 16 Федерального

закона  предельной  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилых

помещений,  предоставляемых  гражданам  (далее - разница в стоимости жилого

помещения),  в случае приобретения жилого помещения, общая площадь которого

превышает  общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме,

1

представлен в таблице 4 .

(абзац    введен    постановлением   Правительства   Ставропольского   края

от 16.05.2012 N 177-п)

1

Таблица 4

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ

бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных

образований - участников Программы на оплату разницы

в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого

помещения, общая площадь которого превышает общую площадь

жилого помещения в аварийном многоквартирном доме

(введена постановлением Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п)

(рублей)

┌───┬────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐

│   │                            │  Объем средств  │Объем средств бюджета │

│ N │Наименование муниципального │     бюджета     │    муниципального    │

│п/п│        образования         │ Ставропольского │    образования -     │

│   │                            │      края       │ участника Программы  │

└───┴────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘

1.  Село Дивное                         91200                 4800

Апанасенковского района

2.  Город Благодарный                 3533568               575232

Благодарненского района

3.  Александрийский сельсовет         1397640                73560

Георгиевского района

4.  Город Новопавловск                4043376               658224

Кировского района

5.  Надзорненский сельсовет           7065720               371880

Кочубеевского района

6.  Поселок Анджиевский               6301392              1025808

Минераловодского района

7.  Город Минеральные Воды            2776080               451920

Минераловодского района

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 23.08.2012 N 309-п)

8.  Город Невинномысск                 714000              1386000

Всего                            25922976              4547424

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 23.08.2012 N 309-п)

## 6. Механизм реализации Программы

Изъятие у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решение органа местного самоуправления муниципального образования - участника Программы об изъятии жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вышеуказанная регистрация проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

При изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа этого помещения согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации данный выкуп осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - участника Программы.

В рамках Программы в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению между органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы и собственником жилого помещения собственнику предоставляется органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение. При этом при реализации Программы в стоимость предоставляемого органом местного самоуправления муниципального образования - участника Программы по договору мены жилого помещения зачитывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, определяемая в соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения.

В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, выселяемым в связи со сносом аварийного многоквартирного дома, органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы предоставляют другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сносом аварийного многоквартирного дома другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру, наниматель соответственно получает квартиру. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали не менее чем две комнаты в коммунальной квартире, наниматель имеет право на получение жилого помещения в коммунальной квартире, состоящего из того же числа комнат.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, Ставропольскому краю или муниципальному образованию, не изымаются. Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и членам их семей, проживающим совместно с ними в жилых помещениях аварийных многоквартирных домов государственного жилищного фонда Российской Федерации или Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы предоставляют жилые помещения по договорам социального найма в муниципальном жилищном фонде.

В соответствии с частью 1 статьи 102 Жилищного кодекса Российской Федерации договоры найма специализированных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах прекращаются в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы при реализации Программы могут предоставлять нанимателям, переселяемым в жилые помещения по договору социального найма, или собственникам изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах по договору мены:

1) жилые помещения в малоэтажных жилых домах, приобретенные органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и средства бюджета Ставропольского края;

2) жилые помещения в малоэтажных жилых домах, построенные за счет средств бюджетов муниципальных образований - участников Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и средства бюджета Ставропольского края.

Строительство органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы для целей реализации Программы жилых помещений в малоэтажных жилых домах может осуществляться следующими способами:

1) участие в долевом строительстве малоэтажных жилых домов на основании Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

2) строительство малоэтажных жилых домов, все жилые и нежилые помещения в которых будут находиться в муниципальной собственности. Строительство таких домов осуществляется путем заключения договора строительного подряда в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации Программы представлен в приложении 3 к Программе.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах в связи с изъятием органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы земельных участков, на которых расположены такие дома, за счет средств Фонда не финансируется и может осуществляться в установленном статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке.

## 7. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по Ставропольскому краю представлены в таблице 5.

### Таблица 5

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения Программы в целом по Ставропольскому краю

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│   │                                             │Достигнуто в результате│

│ N │                                             │ выполнения Программы  │

│п/п│       Показатели реализации Программы       ├───────────┬───────────┤

│   │                                             │  единица  │ значение  │

│   │                                             │ измерения │показателя │

└───┴─────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

1.  Число граждан, переселенных из аварийных        человек       710

многоквартирных домов в результате выполнения

Программы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013

N 63-п)

2.  Количество аварийных многоквартирных домов,     единиц         50

полностью расселенных в результате выполнения

Программы

3.  Доля площади аварийных многоквартирных домов,  процентов       10,4

полностью расселенных в результате выполнения

Программы, по отношению к площади всех

аварийных многоквартирных домов в

Ставропольском крае

4.  Соотношение количества аварийных               процентов       11,8

многоквартирных домов, полностью расселенных

в результате выполнения Программы, по

отношению к количеству всех аварийных

многоквартирных домов

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований - участников Программы представлены в приложении 4 к Программе.

## 8. Управление реализацией Программы, мониторинг хода

выполнения Программы и порядок подготовки отчетности

о выполнении Программы

Общее руководство и управление реализацией Программы осуществляет министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляют:

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы (по согласованию).

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции органам местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы по вопросам, связанным с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы в пределах своих полномочий;

подготавливает в устанавливаемом Фондом порядке отчеты о реализации мероприятий Программы для их дальнейшего представления в Фонд.

Органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы осуществляют:

представление полной и достоверной информации нанимателям и собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах о ходе реализации мероприятий Программы;

представление соответствующих документов в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края для оформления заявки в Фонд;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

организацию работ по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в установленные Программой сроки;

представление министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в установленные Программой сроки отчетов о реализации мероприятий Программы.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

## 9. Информационное и методическое обеспечение Программы

В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой органам местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов и эффективной реализации Программы, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации о:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

правовых актах органов государственной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актах органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы о подготовке, принятии и реализации Программы и ее этапов;

ходе реализации этапов Программы, текущей деятельности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы по выполнению Программы;

правах и обязанностях нанимателей и собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, собственников нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах, необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных жилищным законодательством обязанностей, связанных с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов;

планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы нанимателям и собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам с использованием:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

официальных сайтов в сети Интернет министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

официальных печатных изданий органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы;

печатных изданий, имеющих широкое распространение на территории Ставропольского края;

теле- и радиопрограмм иных, в том числе электронных, средств массовой информации, действующих на территории Ставропольского края.

## Приложение 1

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2012 - 2013 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ <*>, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2012 - 2013 годах" <**>

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п, от 23.08.2012 N 309-п,

от 01.03.2013 N 63-п)

--------------------------------

<*> Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

<**> Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 - 2013 годах", условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей Перечня, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол N 222 "Об утверждении "Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней", "Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" и "Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов". Часть II является продолжением части I.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

### Часть I

┌───┬───────────────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐

│   │                       │    Документ,    │           │           │         │             │           │                                  │

│   │                       │ подтверждающий  │           │           │         │             │   Общая   │   Количество расселяемых жилых   │

│   │                       │  признание МКД  │Планируемая│Планируемая│         │    Число    │  площадь  │помещений в аварийном МКД (единиц)│

│ N │   Адрес аварийного    │ аварийным <***> │   дата    │дата сноса │  Число  │  граждан,   │   жилых   │                                  │

│п/п│ многоквартирного дома ├─────┬───────────┤ окончания │аварийного │ граждан │планируемых к│помещений в├──────┬───────────────────────────┤

│   │     (далее - МКД)     │     │           │переселения│    МКД    │(человек)│ переселению │ аварийном │      │        в том числе        │

│   │                       │номер│   дата    │           │           │         │  (человек)  │МКД (кв. м)│всего ├─────────────┬─────────────┤

│   │                       │     │           │           │           │         │             │           │      │   частная   │муниципальная│

│   │                       │     │           │           │           │         │             │           │      │собственность│собственность│

├───┼───────────────────────┼─────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼─────────────┼─────────────┤

│ 1 │           2           │  3  │     4     │     5     │     6     │    7    │      8      │     9     │  10  │     11      │     12      │

└───┴───────────────────────┴─────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────┴─────────────┴─────────────┘

I. Село Дивное Апанасенковского района

1.  Ул. 8 Марта, 40            1  25.12.2009  IV квартал  IV квартал      12          12          211,0      5          3            2

2013 г.     2013 г.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

Всего                                                                 12          12          211,0      5          3            2

Всего аварийных МКД по селу Дивному Апанасенковского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки

Фонда (единиц), - 1.

II. Город Благодарный Благодарненского района

2.  Ул. Завокзальная, 2       13  28.12.2006  IV квартал  IV квартал       8           8          233,7      4          4            -

2013 г.     2013 г.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

3.  Ул. Красноармейская, 57   12  28.12.2006     -//-        -//-          6           6          112,7      3          2            1

4.  Ул. Набережная, 1         11  28.12.2009     -//-        -//-          2           2          108,2      2          1            1

5.  Ул. Оболенского, 54       11  29.12.2006     -//-        -//-         15          15          220,3      7          6            1

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

6.  Ул. Оболенского, 55       12  28.12.2009     -//-        -//-         22          22          636,3     16         15            1

7.  Ул. Оболенского, 56        9  28.12.2009     -//-        -//-          6           6          206,2      5          5            -

8.  Ул. Оболенского, 58       14  28.12.2006     -//-        -//-         10          10          209,6      4          4            -

9.  Ул. Оболенского, 60       14  29.12.2009     -//-        -//-         11          11          231,1      6          5            1

10. Пер. Октябрьский, 11      10  28.12.2009     -//-        -//-          8           8          222,1      4          4            -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

11. Ул. Первомайская, 14       7  29.12.2006     -//-        -//-          9           9          219,2      4          3            1

12. Ул. Первомайская, 16      13  28.12.2009     -//-        -//-         14          14          374,9      8          7            1

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

13. Пер. Подгорный, 3         15  29.12.2006     -//-        -//-         27          27          503,5      8          8            -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

14. Пер. Подгорный, 7          9  28.12.2006     -//-        -//-         13          13          428,1      8          6            2

15. Пер. Подгорный, 9         10  28.12.2006     -//-        -//-         17          17          419,4      8          5            3

16. Ул. Советская, 377        17  30.12.2009     -//-        -//-          6           6          136,4      4          3            1

17. Ул. Советская, 379        19  30.12.2009     -//-        -//-          2           2           82,5      2          2            -

18. Ул. Советская, 381        15  30.12.2009     -//-        -//-          6           6           93,0      2          2            -

19. Ул. Советская, 390        16  30.12.2009     -//-        -//-         12          12          187,8      5          4            1

20. Ул. Советская, 451        18  30.12.2009     -//-        -//-         12          12          239,2      6          4            2

21. Пер. Школьный, 2           6  29.12.2006     -//-        -//-          8           8          221,8      5          5            -

Всего                                                                214         214         5086,0    111         95           16

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

Всего аварийных МКД по городу Благодарному Благодарненского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств

финансовой поддержки Фонда (единиц), - 20.

III. Александрийский сельсовет Георгиевского района

22. Пос. Терский, д. 50        5  02.12.2009  IV квартал  IV квартал      15          15          126,8      4          2            2

2013 г.     2013 г.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

23. Пос. Терский, д. 53        1  02.12.2009     -//-        -//-          6           6           80,8      2          2            -

24. Пос. Терский, д. 54        2  02.12.2009     -//-        -//-          5           5           83,7      2          2            -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

25. Пос. Терский, д. 55        3  02.12.2009     -//-        -//-          2           2           71,9      2          2            -

26. Пос. Терский, д. 57        4  02.12.2009     -//-        -//-          8           8          111,8      4          4            -

Всего                                                                 36          36          475,0     14         12            2

Всего аварийных МКД по Александрийскому сельсовету Георгиевского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств

финансовой поддержки Фонда (единиц), - 5.

IV. Город Новопавловск Кировского района

27. Ул. Курская, 21            8  15.12.2006  IV квартал  IV квартал      17          17          168,0      7          7            -

2013 г.     2013 г.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п, от 01.03.2013 N 63-п)

28. Ул. Курская, 21 Б          9  15.12.2006     -//-        -//-         18          18          125,8      5          4            1

29. Ул. Советская, 28         10  15.12.2006     -//-        -//-         12          12          163,0      6          4            2

30. Ул. Советская, 28 А       11  15.12.2006     -//-        -//-          7           7          180,0      4          3            1

Всего                                                                 54          54          636,8     22         18            4

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

Всего аварийных МКД по городу Новопавловску Кировского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой

поддержки Фонда (единиц), - 4.

V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района

Поселок Тоннельный

31. Ул. Королева, 1            1  25.02.2009  IV квартал  IV квартал      18          18          208,0      6          6            -

2013 г.     2013 г.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

32. Ул. Королева, 2            2  25.02.2009     -//-        -//-         18          18          262,0      6          6            -

33. Ул. Королева, 3            3  25.02.2009     -//-        -//-         12          12          220,2      4          4            -

34. Ул. Королева, 3а           4  25.02.2009     -//-        -//-          6           6          162,5      3          3            -

35. Ул. Королева, 4            5  25.02.2009     -//-        -//-          5           5          119,4      3          3            -

36. Ул. Королева, 5            6  25.02.2009     -//-        -//-         41          41          474,5     16         16            -

37. Ул. Королева, 11           7  25.02.2009     -//-        -//-         27          27          335,7     11         11            -

38. Ул. Королева, 12           8  25.02.2009     -//-        -//-          3           3           80,7      2          2            -

Всего                                                                130         130         1863,0     51         51            -

Всего аварийных МКД по Надзорненскому сельсовету Кочубеевского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой

поддержки Фонда (единиц), - 8.

VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района

39. Ул. Анджиевского, 1       10  15.12.2006  IV квартал  IV квартал      48          48          548,2     20         12            8

2013 г.     2013 г.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

40. Пер. Партизанский, 3       9  15.12.2006     -//-        -//-         28          28          381,6      9          7            2

41. Пер. Пионерский, 4        13  15.12.2006     -//-        -//-         42          42          639,2     18         17            1

Всего                                                                118         118         1569,0     47         36           11

Всего аварийных МКД по поселку Анджиевский Минераловодского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств

финансовой поддержки Фонда (единиц), - 3.

VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района

42. Ул. Комсомольская, 24     57  29.12.2006  IV квартал  IV квартал      10          10           85,0      3          1            2

2013 г.     2013 г.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

43. Пер. Путейский, 5         65  29.12.2006     -//-        -//-         34          34          514,9     13          7            6

44. Пер. Путейский, 7         46  29.12.2006     -//-        -//-         23          23          433,1     12         11            1

45. Ул. Щорса, 4/ ул.         76  29.12.2006     -//-        -//-         17          17          197,5      5          4            1

Фрунзе, 27

Всего                                                                 84          84         1230,5     33         23           10

Всего аварийных МКД по городу Минеральные Воды Минераловодского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств

финансовой поддержки Фонда (единиц), - 4.

VIII. Город Невинномысск

46. Ул. Гагарина, 93         600  27.08.1987  IV квартал  IV квартал       9           9           64,0      3          1            2

2013 г.     2013 г.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

47. Ул. Комсомольская, 43    793  30.04.2003     -//-        -//-         14          14          174,7      4          3            1

48. Ул. Ленина, 35           793  30.04.2003     -//-        -//-          8           8           79,4      3          2            1

49. Ул. Степная, 71           10  11.09.2009     -//-        -//-         16          16          244,1      7          6            1

50. Ул. Энгельса, 99          03  27.05.2009     -//-        -//-         15          15          364,0      8          7            1

Всего                                                                 62          62          926,2     25         19            6

Всего аварийных МКД по городу Невинномысску, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц),

- 5.

Итого                                                                710         710        11997,5    308        257           51

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п, от 01.03.2013 N 63-п)

Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), -

50.

### Часть II

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п)

┌───┬────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│   │                │Расселяемая площадь жилых помещений│ Стоимость переселения граждан из аварийного МКД │              │

│   │                │      в аварийном МКД (кв. м)      │                    (рублей)                     │              │

│   │                ├───────┬───────────────────────────┼─────────┬───────────────────────────────────────┤              │

│   │Адрес аварийного│       │        в том числе        │         │          в том числе за счет          │Дополнительные│

│ N │многоквартирного│       ├─────────────┬─────────────┤         ├─────────┬───────────────┬─────────────┤  источники   │

│п/п│ дома (далее -  │       │             │             │         │         │               │   средств   │финансирования│

│   │      МКД)      │ всего │             │             │  всего  │ средств │средств бюджета│  бюджетов   │  Программы   │

│   │                │       │   частная   │муниципальная│         │  Фонда  │Ставропольского│муниципальных│   (рублей)   │

│   │                │       │собственность│собственность│         │ <****>  │     края      │образований -│              │

│   │                │       │             │             │         │         │               │ участников  │              │

│   │                │       │             │             │         │         │               │  Программы  │              │

├───┼────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────────┼──────────────┤

│ 1 │       2        │  13   │     14      │     15      │   16    │   17    │      18       │     19      │      20      │

└───┴────────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴─────────────┴──────────────┘

I. Село Дивное Апанасенковского района

1.  Ул. 8 Марта, 40    211,0      128,4          82,6      5064000   3829397      1172873          61730        96000

Всего              211,0      128,4          82,6      5064000   3829397      1172873          61730        96000

II. Город Благодарный Благодарненского района

2.  Ул.                233,7      233,7           -        5608800   4241375      1299054          68371         9600

Завокзальная, 2

3.  Ул.                112,7       90,1          22,6      2704800   2045370       626458          32972       129600

Красноармейская,

57

4.  Ул. Набережная,    108,2       63,3          44,9      2596800   1963700       601445          31655            -

1

5.  Ул. Оболенского,   220,3      183,4          36,9      5287200   3998181      1224568          64451       993600

54

6.  Ул. Оболенского,   636,3      595,4          40,9     15271200  11548081      3536963         186156       271200

55

7.  Ул. Оболенского,   206,2      206,2           -        4948800   3742283      1146191          60326       328800

56

8.  Ул. Оболенского,   209,6      209,6           -        5030400   3803988      1165091          61321       254400

58

9.  Ул. Оболенского,   231,1      204,6          26,5      5546400   4194188      1284601          67611       242400

60

10. Пер.               222,1      222,1           -        5330400   4030848      1234574          64978       196800

Октябрьский, 11

11. Ул.                219,2      165,8          53,4      5260800   3978217      1218454          64129        81600

Первомайская, 14

12. Ул.                374,9      324,7          50,2      8997600   6803985      2083934         109681        55200

Первомайская, 16

13. Пер. Подгорный,    503,5      503,5           -       12084000   9137921      2798775         147304        57600

3

14. Пер. Подгорный,    428,1      340,8          87,3     10274400   7769501      2379654         125245        43200

7

15. Пер. Подгорный,    419,4      262,9         156,5     10065600   7611607      2331294         122699        57600

9

16. Ул. Советская,     136,4      100,3          36,1      3273600   2475496       758199          39905       362400

377

17. Ул. Советская,      82,5       82,5           -        1980000   1497276       458588          24136       165600

379

18. Ул. Советская,      93,0       93,0           -        2232000   1687838       516954          27208       408000

381

19. Ул. Советская,     187,8      142,3          45,5      4507200  3408345       1043913          54942       194400

390

20. Ул. Советская,     239,2      179,1          60,1      5740800  4341193       1329627          69980        81600

451

21. Пер. Школьный, 2   221,8      221,8           -        5323200   4025404      1232906          64890       175200

Всего             5086,0     4425,1         660,9    122064000  92304797     28271243        1487960      4108800

III. Александрийский сельсовет Георгиевского района

22. Пос. Терский,      126,8       61,8          65,0      3043200   2301267       704836          37097       436800

д. 50

23. Пос. Терский,       80,8       80,8           -        1939200   1466423       449138          23639       120000

д. 53

24. Пос. Терский,       83,7       83,7           -        2008800   1519055       465258          24487       170400

д. 54

25. Пос. Терский,       71,9       71,9           -        1725600   1304899       399666          21035       110400

д. 55

26. Пос. Терский,      111,8      111,8           -        2683200   2029036       621456          32708       633600

д. 57

Всего              475,0      410,0          65,0     11400000   8620680      2640354         138966      1471200

IV. Город Новопавловск Кировского района

27. Ул. Курская, 21    168,0      168,0           -        4032000   3048999       933851          49150      1900800

28. Ул. Курская,       125,8       91,9          33,9      3019200   2283119       699277          36804      1300800

21 Б

29. Ул. Советская,     163,0      138,5          24,5      3912000   2958254       906059          47687      1368000

28

30. Ул. Советская,     180,0      149,6          30,4      4320000   3266784      1000555          52661       132000

28 А

Всего              636,8      548,0          88,8     15283200  11557156      3539742         186302      4701600

V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района

Поселок Тоннельный

31. Ул. Королева, 1    208,0      208,0           -        4992000   3774950      1156197          60853       996000

32. Ул. Королева, 2    262,0      262,0           -        6288000   4754986      1456363          76651       727200

33. Ул. Королева, 3    220,2      220,2           -        5284800   3996365      1224013          64422        28800

34. Ул. Королева, 3а   162,5      162,5           -        3900000   2949180       903279          47541            -

35. Ул. Королева, 4    119,4      119,4           -        2865600   2166967       663702          34931       758400

36. Ул. Королева, 5    474,5      474,5           -       11388000  8611606       2637575         138819      3002400

37. Ул. Королева, 11   335,7      335,7           -        8056800   6092552      1866036          98212      1924800

38. Ул. Королева, 12    80,7       80,7           -        1936800   1464608       448582          23610            -

Всего             1863,0     1863,0           -       44712000  33811214     10355747         545039      7437600

VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района

39. Ул.                548,2      377,9         170,3     13156800   9949172      3047246         160382      5805600

Анджиевского, 1

40. Пер.               381,6      327,2          54,4      9158400   6925582      2121177         111641       513600

Партизанский, 3

41. Пер. Пионерский,   639,2      604,8          34,4     15340800  11600713      3553083         187004      1008000

4

Всего             1569,0     1309,9         259,1     37656000  28475467      8721506         459027      7327200

VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района

42. Ул.                 85,0       24,1          60,9      2040000   1542648       472484          24868       936000

Комсомольская,

24

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

43. Пер. Путейский,    514,9      272,9         242,0     12357600   9344817      2862144         150639       760800

5

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

44. Пер. Путейский,    433,1      394,9          38,2     10394400   7860245      2407447         126708       993600

7

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

45. Ул. Щорса, 4/      197,5      180,0          17,5      4740000   3584388      1097832          57780       537600

ул. Фрунзе, 27

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

Всего             1230,5      871,9         358,6     29532000  22332098      6839907         359995      3228000

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

VIII. Город Невинномысск

46. Ул. Гагарина, 93    64,0       22,4          41,6      1536000   1161523       243410         131067       768000

47. Ул.                174,7      131,2          43,5      4192800   3170595       664433         357772        28800

Комсомольская,

43

48. Ул. Ленина, 35      79,4       56,3          23,1      1905600   1441015       301980         162605       453600

49. Ул. Степная, 71    244,1      212,6          31,5      5858400   4430122       928381         499897       837600

50. Ул. Энгельса, 99   364,0      323,2          40,8      8736000   6606163      1384394         745443        12000

Всего              926,2      745,7         180,5     22228800  16809418      3522598        1896784      2100000

Итого            11997,5    10302,0        1695,5    287940000 217740227     65063970        5135803     30470400

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

## Приложение 2

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2012 - 2013 годах"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2012 ГОДУ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ

НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2012 - 2013 ГОДАХ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п, от 23.08.2012 N 309-п,

от 01.03.2013 N 63-п)

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и порядок предоставления и распределения за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году (далее соответственно - субсидии, муниципальные образования) в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 - 2013 годах" (далее - Программа).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

2. Получателями субсидий являются муниципальные образования - участники Программы.

3. Для получения субсидий муниципальные образования представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) в установленные им сроки следующие документы:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

заявка на получение субсидии с указанием объемов финансовых средств, необходимых на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;

муниципальная адресная программа, предусматривающая расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы;

выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на 2012 год о бюджетных ассигнованиях на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы, заверенная органом, осуществляющим организацию исполнения бюджета.

4. Субсидии предоставляются министерством бюджетам муниципальных образований - участников Программы в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год", и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на 2012 год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

5. Общий объем средств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований - участников Программы включает в себя средства Фонда и бюджета Ставропольского края на 2012 год, предусмотренные на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского края определяется по следующей формуле:

R    = R    + R    + R    , где

osi    fsi    ksi    ksdi

(в  ред.  постановления  Правительства  Ставропольского  края от 16.05.2012

N 177-п)

R    -  размер  субсидии  бюджету   i-го  муниципального  образования -

osi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского

края;

R     -   размер   субсидии  бюджету  i-го муниципального образования -

fsi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

R     -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования -

ksi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского края.

R      -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального образования  -

ksdi

участника  Программы  на  оплату  разницы в стоимости приобретаемого жилого

помещения  и  стоимости  жилого  помещения,  рассчитанной  исходя  из общей

площади  ранее  занимаемого  гражданами  жилого  помещения,  но  не  больше

определяемой    в   соответствии   с   жилищным   законодательством   нормы

предоставления  площади  жилого  помещения  на  одного  человека  с  учетом

указанной  в пункте 5 части 2 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007

г.  N  185-ФЗ  "О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального

хозяйства"  предельной  стоимости  одного  квадратного  метра общей площади

жилых  помещений,  предоставляемых  гражданам  (далее - разница в стоимости

жилого  помещения),  в  случае приобретения жилого помещения, общая площадь

которого   превышает   общую   площадь   жилого   помещения   в   аварийном

многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за счет средств бюджета

Ставропольского края.

(абзац    введен    постановлением   Правительства   Ставропольского   края

от 16.05.2012 N 177-п)

6.  Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника

Программы  на  переселение  граждан  из аварийного жилищного фонда в рамках

реализации  Программы  за  счет  средств  Фонда  определяется  по следующей

формуле:

R    = S  x C x D , где

fsi    i        f

R     -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования -

fsi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

S   - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м муниципальном

i

образовании - участнике Программы, включенных в Программу;

С  - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,

предназначенная  для  определения  в 2012 году размера предельной стоимости

одного  квадратного  метра  общей площади жилых помещений, используемая при

приобретении  жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21

июля    2007    г.    N    185-ФЗ    "О   Фонде   содействия реформированию

жилищно-коммунального  хозяйства",  по  Ставропольскому  краю, определяемая

Министерством регионального развития Российской Федерации;

D   - доля  расходов на  финансирование Программы за счет средств Фонда

f

от общего объема средств на финансирование Программы.

7.  Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника

Программы  на  переселение  граждан  из аварийного жилищного фонда в рамках

реализации   Программы   за   счет  средств  бюджета  Ставропольского  края

определяется по следующей формуле:

R    = (S  x С - R   ) x К   , где

ksi     i        fsi     soi

R     -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования -

ksi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского края;

S   - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м муниципальном

i

образовании - участнике Программы, включенных в Программу;

С  - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,

предназначенная  для  определения  в 2012 году размера предельной стоимости

одного  квадратного  метра  общей площади жилых помещений, используемая при

приобретении  жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21

июля    2007    г.    N    185-ФЗ    "О   Фонде   содействия реформированию

жилищно-коммунального  хозяйства",  по  Ставропольскому  краю, определяемая

Министерством регионального развития Российской Федерации;

R     -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального  образования -

fsi

участника  Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

K    -  коэффициент,  определяющий  долю  софинансирования  расходов из

soi

бюджета Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жилищного

фонда  в  рамках реализации Программы для i-го муниципального образования -

участника Программы на 2012 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований - участников Программы на 2012 год, утверждаемого приказом министерства финансов Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирования расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований - участников Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го муниципального образования - участника Программы, представлены в таблице 1.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 177-п)

### Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований -

участников Программы на переселение граждан

из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы

для i-го муниципального образования - участника Программы

┌───┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────┐

│   │                    │     Уровень     │Коэффициент, определяющий долю│

│   │                    │ обеспеченности  │ софинансирования расходов на │

│   │                    │   прогнозных    │    переселение граждан из    │

│   │                    │    бюджетных    │  аварийного жилищного фонда  │

│   │       Статус       │    расходов     ├───────────────┬──────────────┤

│ N │   муниципального   │  налоговыми и   │               │              │

│п/п│   образования -    │  неналоговыми   │               │  из бюджета  │

│   │участника Программы │    доходами     │  из бюджета   │     i-го     │

│   │                    │ муниципального  │Ставропольского│муниципального│

│   │                    │  образования -  │     края      │образования - │

│   │                    │    участника    │               │  участника   │

│   │                    │Программы на 2012│               │  Программы   │

│   │                    │       год       │               │              │

└───┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────┘

1.  Городское поселение       до 2,5            0,95            0,05

свыше 2,5          0,90            0,10

2.  Сельское поселение        до 2,5            0,95            0,05

свыше 2,5          0,90            0,10

3.  Городской округ           до 1,0            0,90            0,10

свыше 1,0          0,65            0,35

1

7 .  Размер   субсидии   бюджету   i-го  муниципального  образования  -

участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае

приобретения  жилого  помещения,  общая  площадь  которого  превышает общую

площадь  жилого  помещения  в  аварийном  многоквартирном  доме,  в  рамках

реализации   Программы   за   счет  средств  бюджета  Ставропольского  края

определяется по следующей формуле:

R     = SUM S   x C x K    , где

ksdi        di        sodi

R     -  размер  субсидии  бюджету  i-го  муниципального образования  -

ksdi

участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае

приобретения  жилого  помещения,  общая  площадь  которого  превышает общую

площадь  жилого  помещения  в  аварийном  многоквартирном  доме,  в  рамках

реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского края;

SUM - знак суммирования;

S   - дополнительная  площадь,  рассчитываемая  как разница между общей

di

площадью  жилого  помещения  в  случае приобретения жилого помещения, общая

площадь  которого  превышает  общую  площадь жилого помещения  в  аварийном

многоквартирном  доме,  и  общей  площадью  жилого  помещения  в  аварийном

многоквартирном доме в i-м муниципальном образовании - участнике Программы,

включенном в Программу;

C  - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,

предназначенная  для  определения  в 2012 году размера предельной стоимости

одного  квадратного  метра  общей площади жилых помещений, используемая при

приобретении  жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21

июля    2007    г.    N    185-ФЗ    "О   Фонде   содействия реформированию

жилищно-коммунального  хозяйства",  по  Ставропольскому  краю, определяемая

Министерством регионального развития Российской Федерации;

K     -  коэффициент,  определяющий  долю софинансирования расходов  из

sodi

бюджета   Ставропольского  края  на  оплату  разницы   в  стоимости  жилого

помещения в случае  приобретения  жилого помещения, общая  площадь которого

превышает общую  площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме,

в рамках реализации  Программы  для  i-го  муниципального  образования    -

участника Программы на 2012 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных образований - участников Программы на 2012 год, утверждаемого приказом министерства финансов Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирования расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований - участников Программы на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы для i-го муниципального образования - участника Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований -

участников Программы на оплату разницы в стоимости жилого

помещения в случае приобретения жилого помещения, общая

площадь которого превышает общую площадь жилого помещения

в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации

Программы для i-го муниципального образования - участника

Программы

┌────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┐

│    │              │    Уровень    │   Коэффициент, определяющий долю    │

│    │              │обеспеченности │ софинансирования расходов на оплату │

│    │              │  прогнозных   │разницы в стоимости жилого помещения │

│    │              │   бюджетных   │    в случае приобретения жилого     │

│    │    Статус    │   расходов    │  помещения, общая площадь которого  │

│    │муниципального│ налоговыми и  │   превышает общую площадь жилого    │

│ N  │образования - │ неналоговыми  │помещения в аварийном многоквартирном│

│п/п │  участника   │   доходами    │                доме                 │

│    │  Программы   │муниципального ├──────────────────┬──────────────────┤

│    │              │ образования - │                  │ из бюджета i-го  │

│    │              │   участника   │    из бюджета    │  муниципального  │

│    │              │ Программы на  │ Ставропольского  │  образования -   │

│    │              │   2012 год    │       края       │    участника     │

│    │              │               │                  │    Программы     │

└────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

1. Городское      до 2,0                 0,86               0,14

поселение      свыше 2,0              0,80               0,20

2. Сельское       до 2,0                 0,95               0,05

поселение      свыше 2,0              0,85               0,15

3. Городской      до 2,0                 0,34               0,66

округ          свыше 2,0              0,30               0,70

(п. 7.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 177-п)

8. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:

наличие муниципальной адресной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального образования в отношении реализации Программы;

наличие в бюджете i-го муниципального образования - участника Программы средств для обеспечения софинансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы и выделение их на указанные цели в течение 2012 года.

9. Субсидия предоставляется бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы, заключенным между министерством и муниципальным образованием - участником Программы (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

1) размер субсидии;

2) целевое назначение субсидии;

3) размер средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципального образования - участника Программы на 2012 год, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

4) график перечисления субсидии;

5) объем долевого финансирования за счет средств Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджета i-го муниципального образования - участника Программы расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;

6) сроки и порядок представления отчетности о расходовании субсидии и средств бюджета i-го муниципального образования - участника Программы;

7) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

9) значения показателей результативности предоставления субсидии:

соотношение числа граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения Программы, к общему числу граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

соотношение количества аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных в результате выполнения Программы, к количеству всех аварийных многоквартирных домов;

10) обязательство муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения на софинансирование которых предоставлена субсидия, а также сроки, порядок и форма представления указанных отчетов;

11) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о достижении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии, порядок оценки достижения которых устанавливается соглашением.

Форма соглашения утверждается министерством.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

10. Министерство перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований - участников Программы в установленном для исполнения бюджета Ставропольского края порядке на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

11. Отчет об использовании субсидии представляется i-м муниципальным образованием - участником Программы в министерство ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, устанавливаемой Фондом.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей результативности предоставления субсидии представляется i-м муниципальным образованием - участником Программы в министерство по итогам реализации Программы.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

В случае несоблюдения i-м муниципальным образованием - участником Программы условий соглашения и (или) непредставления отчета об использовании субсидии в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, а также нарушения иных условий предоставления субсидии, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, перечисление субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы приостанавливается (сокращается) в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края, по предложениям министерства.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

12. В случае если в 2012 году i-м муниципальным образованием - участником Программы не достигнуты значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, то размер субсидии, предусмотренной бюджету i-го муниципального образования - участника Программы на соответствующий финансовый год, подлежит сокращению. Сокращение субсидии производится пропорционально недостигнутому значению целевого показателя результативности предоставления субсидии, но не более чем на 10 процентов, в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края.

Предложения по сокращению размера субсидий, предусмотренных бюджетам муниципальных образований - участников Программы, вносятся в министерство финансов Ставропольского края министерством.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

14. Муниципальные образования - участники Программы несут ответственность за нецелевое использование субсидий в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

15. Остатки субсидий, не использованные муниципальными образованиями - участниками Программы в текущем финансовом году, используются (подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского края) муниципальными образованиями - участниками Программы в очередном финансовом году в соответствии с решением министерства, являющегося главным администратором средств бюджета Ставропольского края, принятым с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. N 52-п "О межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов".

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

## Приложение 3

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2012 - 2013 годах"

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ <*> ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

ГРАЖДАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2012 - 2013 ГОДАХ" <**>

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п, от 23.08.2012 N 309-п,

от 01.03.2013 N 63-п)

--------------------------------

<*> Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

<**> Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 - 2013 годах", условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей Перечня, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол N 222 "Об утверждении "Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней", "Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" и "Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов". Часть II является продолжением части I.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 01.03.2013 N 63-п)

### Часть I

┌────┬──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│    │                      │ Расселяемая площадь │     Строительство МКД      │    Приобретение жилых     │

│    │                      │       (кв. м)       │                            │ помещений у застройщиков  │

│ N  │   Адрес аварийного   ├───────┬─────────────┼────────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┤

│п/п │многоквартирного дома │       │ в том числе │        │         │удельная │       │         │удельная │

│    │    (далее - МКД)     │ всего │   частная   │площадь │стоимость│стоимость│площадь│стоимость│стоимость│

│    │                      │       │собственность│(кв. м) │(рублей) │ 1 кв. м │(кв. м)│(рублей) │ 1 кв. м │

│    │                      │       │             │        │         │(рублей) │       │         │(рублей) │

├────┼──────────────────────┼───────┼─────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤

│ 1  │          2           │   3   │      4      │   5    │    6    │    7    │   8   │    9    │   10    │

└────┴──────────────────────┴───────┴─────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘

I. Село Дивное Апанасенковского района

1.   Ул. 8 Марта, 40          211,0      128,4       -            -      -       211,0   5064000   24000

Всего                    211,0      128,4       -            -      -       211,0   5064000       -

II. Город Благодарный Благодарненского района

2.   Ул. Завокзальная, 2      233,7      233,7       -            -      -       233,7   5608800   24000

3.   Ул. Красноармейская,     112,7       90,1       -            -      -       112,7   2704800   24000

57

4.   Ул. Набережная, 1        108,2       63,3       -            -      -       108,2   2596800   24000

5.   Ул. Оболенского, 54      220,3      183,4       -            -      -       220,3   5287200   24000

6.   Ул. Оболенского, 55      636,3      595,4       -            -      -       636,3  15271200   24000

7.   Ул. Оболенского, 56      206,2      206,2       -            -      -       206,2   4948800   24000

8.   Ул. Оболенского, 58      209,6      209,6       -            -      -       209,6   5030400   24000

9.   Ул. Оболенского, 60      231,1      204,6       -            -      -       231,1   5546400   24000

10.  Пер. Октябрьский, 11     222,1      222,1       -            -      -       222,1   5330400   24000

11.  Ул. Первомайская, 14     219,2      165,8       -            -      -       219,2   5260800   24000

12.  Ул. Первомайская, 16     374,9      324,7       -            -      -       374,9   8997600   24000

13.  Пер. Подгорный, 3        503,5      503,5       -            -      -       503,5  12084000   24000

14.  Пер. Подгорный, 7        428,1      340,8       -            -      -       428,1  10274400   24000

15.  Пер. Подгорный, 9        419,4      262,9       -            -      -       419,4  10065600   24000

16.  Ул. Советская, 377       136,4      100,3       -            -      -       136,4   3273600   24000

17.  Ул. Советская, 379        82,5       82,5       -            -      -        82,5   1980000   24000

18.  Ул. Советская, 381        93,0       93,0       -            -      -        93,0   2232000   24000

19.  Ул. Советская, 390       187,8      142,3       -            -      -       187,8   4507200   24000

20.  Ул. Советская, 451       239,2      179,1       -            -      -       239,2   5740800   24000

21.  Пер. Школьный, 2         221,8      221,8       -            -      -       221,8   5323200   24000

Всего                   5086,0     4425,1       -            -      -      5086,0 122064000       -

III. Александрийский сельсовет Георгиевского района

22.  Пос. Терский, д. 50      126,8       61,8       -            -      -       126,8   3043200   24000

23.  Пос. Терский, д. 53       80,8       80,8       -            -      -        80,8   1939200   24000

24.  Пос. Терский, д. 54       83,7       83,7       -            -      -        83,7   2008800   24000

25.  Пос. Терский, д. 55       71,9       71,9       -            -      -        71,9   1725600   24000

26.  Пос. Терский, д. 57      111,8      111,8       -            -      -       111,8   2683200   24000

Всего                    475,0      410,0       -            -      -       475,0  11400000       -

IV. Город Новопавловск Кировского района

27.  Ул. Курская, 21          168,0      168,0       -            -      -       168,0   4032000   24000

28.  Ул. Курская, 21 Б        125,8       91,9       -            -      -       125,8   3019200   24000

29.  Ул. Советская, 28        163,0      138,5       -            -      -       163,0   3912000   24000

30.  Ул. Советская, 28 А      180,0      149,6       -            -      -       180,0   4320000   24000

Всего                    636,8      548,0       -            -      -       636,8  15283200       -

V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района

Поселок Тоннельный

31.  Ул. Королева, 1          208,0      208,0       -            -      -       208,0   4992000   24000

32.  Ул. Королева, 2          262,0      262,0       -            -      -       262,0   6288000   24000

33.  Ул. Королева, 3          220,2      220,2       -            -      -       220,2   5284800   24000

34.  Ул. Королева, 3а         162,5      162,5       -            -      -       162,5   3900000   24000

35.  Ул. Королева, 4          119,4      119,4       -            -      -       119,4   2865600   24000

36.  Ул. Королева, 5          474,5      474,5       -            -      -       474,5  11388000   24000

37.  Ул. Королева, 11         335,7      335,7       -            -      -       335,7   8056800   24000

38.  Ул. Королева, 12          80,7       80,7       -            -      -        80,7   1936800   24000

Всего                   1863,0     1863,0       -            -      -      1863,0  44712000       -

VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района

39.  Ул. Анджиевского, 1      548,2      377,9       -            -      -       548,2  13156800   24000

40.  Пер. Партизанский, 3     381,6      327,2       -            -      -       381,6   9158400   24000

41.  Пер. Пионерский, 4       639,2      604,8       -            -      -       639,2  15340800   24000

Всего                   1569,0     1309,9       -            -      -      1569,0  37656000       -

VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района

42.  Ул. Комсомольская, 24     85,0       24,1       -            -      -        85,0   2040000   24000

43.  Пер. Путейский, 5        514,9      272,9       -            -      -       514,9  12357600   24000

44.  Пер. Путейский, 7        433,1      394,9       -            -      -       433,1  10394400   24000

45.  Ул. Щорса, 4/            197,5      180,0       -            -      -       197,5   4740000   24000

ул. Фрунзе, 27

Всего                   1230,5      871,9       -            -      -      1230,5  29532000       -

VIII. Город Невинномысск

46.  Ул. Гагарина, 93          64,0       22,4       -            -      -        64,0   1536000   24000

47.  Ул. Комсомольская, 43    174,7      131,2       -            -      -       174,7   4192800   24000

48.  Ул. Ленина, 35            79,4       56,3       -            -      -        79,4   1905600   24000

49.  Ул. Степная, 71          244,1      212,6       -            -      -       244,1   5858400   24000

50.  Ул. Энгельса, 99         364,0      323,2       -            -      -       364,0   8736000   24000

Всего                    926,2      745,7       -            -      -       926,2  22228800       -

Итого                  11997,5    10302,0       -            -      -     11997,5 287940000       -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.05.2012 N 177-п)

### Часть II

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 16.05.2012 N 177-п)

┌───┬────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────┬───────────┐

│   │                │    Приобретение жилых     │  Выкуп жилых помещений у  │          │              │           │           │

│   │                │    помещений у лиц, не    │       собственников       │          │Дополнительные│           │  3/4 от   │

│   │Адрес аварийного│ являющихся застройщиками  │                           │Стоимость,│  источники   │Нормативная│нормативной│

│ N │многоквартирного├───────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┤  всего   │финансирования│ стоимость │ стоимости │

│п/п│ дома (далее -  │       │         │удельная │       │         │удельная │ (рублей) │  Программы   │  1 кв. м  │  1 кв. м  │

│   │      МКД)      │площадь│стоимость│стоимость│площадь│стоимость│стоимость│          │   (рублей)   │ (рублей)  │ (рублей)  │

│   │                │(кв. м)│(рублей) │ 1 кв. м │(кв. м)│(рублей) │ 1 кв. м │          │              │           │           │

│   │                │       │         │(рублей) │       │         │(рублей) │          │              │           │           │

├───┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼───────────┤

│ 1 │       2        │  11   │   12    │   13    │  14   │   15    │   16    │    17    │      18      │    19     │    20     │

└───┴────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴───────────┘

I. Село Дивное Апанасенковского района

1.  Ул. 8 Марта, 40     -        -         -        -        -         -       5064000        96000         24000       -

Всего               -        -         -        -        -         -       5064000        96000             -       -

II. Город Благодарный Благодарненского района

2.  Ул.                 -        -         -        -        -         -       5608800         9600         24000       -

Завокзальная, 2

3.  Ул.                 -        -         -        -        -         -       2704800       129600         24000       -

Красноармейская,

57

4.  Ул. Набережная,     -        -         -        -        -         -       2596800            -         24000       -

1

5.  Ул. Оболенского,    -        -         -        -        -         -       5287200       993600         24000       -

54

6.  Ул. Оболенского,    -        -         -        -        -         -      15271200       271200         24000       -

55

7.  Ул. Оболенского,    -        -         -        -        -         -       4948800       328800         24000       -

56

8.  Ул. Оболенского,    -        -         -        -        -         -       5030400       254400         24000       -

58

9.  Ул. Оболенского,    -        -         -        -        -         -       5546400       242400         24000       -

60

10. Пер.                -        -         -                 -         -       5330400       196800         24000       -

Октябрьский, 11

11. Ул.                 -        -         -        -        -         -       5260800        81600         24000       -

Первомайская, 14

12. Ул.                 -        -         -        -        -         -       8997600        55200         24000       -

Первомайская, 16

13. Пер. Подгорный,     -        -         -        -        -         -      12084000        57600         24000       -

3

14. Пер. Подгорный,     -        -         -        -        -         -      10274400        43200         24000       -

7

15. Пер. Подгорный,     -        -         -        -        -         -      10065600        57600         24000       -

9

16. Ул. Советская,      -        -         -        -        -         -       3273600       362400         24000       -

377

17. Ул. Советская,      -        -         -        -        -         -       1980000       165600         24000       -

379

18. Ул. Советская,      -        -         -        -        -         -       2232000       408000         24000       -

381

19. Ул. Советская,      -        -         -        -        -         -       4507200       194400         24000       -

390

20. Ул. Советская,      -        -         -        -        -         -       5740800        81600         24000       -

451

21. Пер. Школьный, 2    -        -         -        -        -         -       5323200       175200         24000       -

Всего               -        -         -        -        -         -     122064000      4108800             -       -

III. Александрийский сельсовет Георгиевского района

22. Пос. Терский,       -        -         -        -        -         -       3043200       436800         24000       -

д. 50

23. Пос. Терский,       -        -         -                 -         -       1939200       120000         24000       -

д. 53

24. Пос. Терский,       -        -         -        -        -         -       2008800       170400         24000       -

д. 54

25. Пос. Терский,       -        -         -        -        -         -       1725600       110400         24000       -

д. 55

26. Пос. Терский,       -        -         -        -        -         -       2683200       633600         24000       -

д. 57

Всего               -        -         -        -        -         -      11400000      1471200             -       -

IV. Город Новопавловск Кировского района

27. Ул. Курская, 21     -        -         -        -        -         -       4032000      1900800         24000       -

28. Ул. Курская,        -        -         -        -        -         -       3019200      1300800         24000       -

21 Б

29. Ул. Советская,      -        -         -        -        -         -       3912000      1368000         24000       -

28

30. Ул. Советская,      -        -         -        -        -         -       4320000       132000         24000       -

28 А

Всего               -        -         -        -        -         -      15283200      4701600             -       -

V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района

Поселок Тоннельный

31. Ул. Королева, 1     -        -         -        -        -         -       4992000       996000         24000       -

32. Ул. Королева, 2     -        -         -        -        -         -       6288000       727200         24000       -

33. Ул. Королева, 3     -        -         -        -        -         -       5284800        28800         24000       -

34. Ул. Королева, 3а    -        -         -        -        -         -       3900000            -         24000       -

35. Ул. Королева, 4     -        -         -        -        -         -       2865600       758400         24000       -

36. Ул. Королева, 5     -        -         -        -        -         -      11388000      3002400         24000       -

37. Ул. Королева, 11    -        -         -        -        -         -       8056800      1924800         24000       -

38. Ул. Королева, 12    -        -         -        -        -         -       1936800            -         24000       -

Всего               -        -         -        -        -         -      44712000      7437600             -       -

VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района

39. Ул.                 -        -         -        -        -         -      13156800      5805600         24000       -

Анджиевского, 1

40. Пер.                -        -         -        -        -         -       9158400       513600         24000       -

Партизанский, 3

41. Пер. Пионерский,    -        -         -        -        -         -      15340800      1008000         24000       -

4

Всего               -        -         -        -        -         -      37656000      7327200             -       -

VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района

42. Ул.                 -        -         -        -        -         -       2040000       936000         24000       -

Комсомольская,

24

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

43. Пер. Путейский,     -        -         -        -        -         -      12357600       760800         24000       -

5

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

44. Пер. Путейский,     -        -         -        -        -         -      10394400       993600         24000       -

7

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

45. Ул. Щорса, 4/       -        -         -        -        -         -       4740000       537600         24000       -

ул. Фрунзе, 27

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

Всего               -        -         -        -        -         -      29532000      3228000             -       -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

VIII. Город Невинномысск

46. Ул. Гагарина, 93    -        -         -        -        -         -       1536000       768000         24000       -

47. Ул.                 -        -         -        -        -         -       4192800        28800         24000       -

Комсомольская,

43

48. Ул. Ленина, 35      -        -         -        -        -         -       1905600       453600         24000       -

49. Ул. Степная, 71     -        -         -        -        -         -       5858400       837600         24000       -

50. Ул. Энгельса, 90    -        -         -        -        -         -       8736000        12000         24000       -

Всего               -        -         -        -        -         -      22228800      2100000         24000       -

Итого               -        -         -        -        -         -     287940000     30470400             -       -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 23.08.2012 N 309-п)

## Приложение 4

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

в 2012 - 2013 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ

НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2012 - 2013 ГОДАХ" В ЦЕЛОМ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

И В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 01.03.2013 N 63-п)

┌───┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│   │                         │ Расселяемая площадь жилых помещений в  │    Количество расселяемых жилых     │   Число граждан, переселяемых из    │

│   │      Наименование       │       аварийных МКД <*> (кв. м)        │    помещений в аварийных МКД <*>    │     аварийных МКД <*> (человек)     │

│ N │     муниципального      │                                        │              (единиц)               │                                     │

│п/п│       образования       ├───────┬───────┬───────┬────────┬───────┼───────┬───────┬───────┬───────┬─────┼───────┬───────┬───────┬───────┬─────┤

│   │  Ставропольского края   │   I   │  II   │  III  │   IV   │ всего │   I   │  II   │  III  │  IV   │всего│   I   │  II   │  III  │  IV   │всего│

│   │                         │квартал│квартал│квартал│квартал │       │квартал│квартал│квартал│квартал│     │квартал│квартал│квартал│квартал│     │

├───┼─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────┤

│ 1 │            2            │   3   │   4   │   5   │   6    │   7   │   8   │   9   │   10  │   11  │  12 │   13  │   14  │   15  │   16  │  17 │

└───┴─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┘

2012 год

1.  Село Дивное                  -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

Апанасенковского района

2.  Город Благодарный            -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

Благодарненского района

3.  Александрийский сельсовет    -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

Георгиевского района

4.  Город Новопавловск           -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

Кировского района

5.  Надзорненский сельсовет      -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

Кочубеевского района

6.  Поселок Анджиевский          -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

Минераловодского района

7.  Город Минеральные Воды       -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

Минераловодского района

8.  Город Невинномысск           -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

Итого по Ставропольскому     -       -       -       -        -       -       -       -       -      -      -       -       -       -      -

краю

2013 год

1.  Село Дивное                  -       -       -      211,0    211,0    -       -       -        5      5     -       -       -       12     12

Апанасенковского района

2.  Город Благодарный            -       -       -     5086,0   5086,0    -       -       -      111    111     -       -       -      214    214

Благодарненского района

3.  Александрийский сельсовет    -       -       -      475,0    475,0    -       -       -       14     14     -       -       -       36     36

Георгиевского района

4.  Город Новопавловск           -       -       -      636,8    636,8    -       -       -       22     22     -       -       -       54     54

Кировского района

5.  Надзорненский сельсовет      -       -       -     1863,0   1863,0    -       -       -       51     51     -       -       -      130    130

Кочубеевского района

6.  Поселок Анджиевский          -       -       -     1569,0   1569,0    -       -       -       47     47     -       -       -      118    118

Минераловодского района

7.  Город Минеральные Воды       -       -       -     1230,5   1230,5    -       -       -       33     33     -       -       -       84     84

Минераловодского района

8.  Город Невинномысск           -       -       -      926,2    926,2    -       -       -       25     25     -       -       -       62     62

Итого по Ставропольскому     -       -       -    11997,5  11997,5    -       -       -      309    309     -       -       -      704    704

краю

Итого по Программе           -       -       -    11997,5  11997,5    -       -       -      308    308     -       -       -      710    710

--------------------------------

<*> Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.