# ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2009 г. N 70-п

О КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ

РЫНКА ЖИЛЬЯ В 2009 - 2010 ГОДАХ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 20.05.2009 N 134-п, от 17.06.2009 N 159-п,

от 18.11.2009 N 297-п, от 08.02.2010 N 34-п,

от 21.04.2010 N 127-п)

В целях финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполнивших предусмотренные Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую краевую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 - 2010 годах" (далее - Программа).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 08.02.2010 N 34-п)

2. Министерству финансов Ставропольского края внести в установленном порядке предложения по внесению изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2009 год", предусматривающих:

2.1. Отражение в доходах и расходах бюджета Ставропольского края средств Фонда - в сумме 169312,093 тыс. рублей, предназначенных на реализацию Программы.

2.2. Отражение в расходах бюджета Ставропольского края минимальной доли долевого финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Ставропольского края - в сумме 11056,602 тыс. рублей и средств бюджета Ставропольского края на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого помещения больше установленной общей площади в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Программой - в сумме 30943,398 тыс. рублей.

2.3. Определение комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству главным администратором доходов и главным распорядителем средств Фонда на реализацию Программы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кобылкина С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края

Ю.В.БЕЛЫЙ

# Утверждена

постановлением

Правительства Ставропольского края

от 18 марта 2009 г. N 70-п

КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ

РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ В 2009 - 2010 ГОДАХ"

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 20.05.2009 N 134-п, от 17.06.2009 N 159-п,

от 18.11.2009 N 297-п, от 08.02.2010 N 34-п,

от 21.04.2010 N 127-п)

## ПАСПОРТ

КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ

НЕОБХОДИМОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ

В 2009 - 2010 ГОДАХ"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 08.02.2010 N 34-п)

Наименование Программы    краевая адресная программа  "Переселение  граждан

из аварийного жилищного  фонда  в  Ставропольском

крае  с   учетом   необходимости   стимулирования

развития рынка жилья в 2009 - 2010 годах"

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 08.02.2010

N 34-п)

Основание для разработки  Федеральный    закон    "О    Фонде    содействия

Программы                 реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства"

(далее - Федеральный закон)

Заказчик Программы        комитет       Ставропольского       края       по

жилищно-коммунальному хозяйству

Разработчик Программы     комитет       Ставропольского       края       по

жилищно-коммунальному хозяйству

Цель и задачи Программы   создание  безопасных  и   благоприятных   условий

проживания граждан  на  территории  муниципальных

образований Ставропольского края;

сокращение  в  Ставропольском   крае   количества

многоквартирных домов, признанных  до   1  января

2009 года в установленном  порядке  аварийными  и

подлежащими сносу в связи с физическим износом  в

процессе  их  эксплуатации  (далее  -   аварийные

многоквартирные дома);

приобретение жилых  помещений  в  многоквартирных

домах,  строительство  которых  не  завершено   и

строительная  готовность  которых  составляет  не

менее  чем  70   процентов   от   предусмотренной

проектной    документацией    готовности    таких

многоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по

договору социального  найма  в  жилых  помещениях

государственного   и   муниципального    жилищных

фондов, находящихся в  аварийных  многоквартирных

домах;

обеспечение    жилищных    прав    собственников,

проживающих в  жилых  помещениях,  находящихся  в

аварийных многоквартирных домах

Срок реализации Программы 2009 - 2010 годы

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 08.02.2010

N 34-п)

Участники Программы       комитет       Ставропольского       края       по

жилищно-коммунальному хозяйству;

министерство    строительства    и    архитектуры

Ставропольского края;

министерство       имущественных        отношений

Ставропольского края;

муниципальные образования  Ставропольского  края,

выполнившие предусмотренные  Федеральным  законом

условия предоставления  финансовой  поддержки  за

счет средств государственной корпорации  -  Фонда

содействия  реформированию  жилищно-коммунального

хозяйства   (далее   соответственно    -    Фонд,

муниципальные образования) (по согласованию)

Прогнозируемые объемы и   общий  объем  финансирования  Программы  составит

источники финансирования  137562438 рубля, из них за счет средств:

Программы                 Фонда - 104492948 рублей;

бюджета Ставропольского края - 33069490 рублей, в

том     числе     минимальная    доля    долевого

финансирования    за    счет   средств    бюджета

Ставропольского края - 6823712 рублей

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009

N 297-п)

Ожидаемые результаты      переселение    граждан    из     23     аварийных

выполнения Программы      многоквартирных домов общей площадью  5524,4  кв.

метра

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009

N 297-п)

Управление реализацией    управление реализацией Программы и ее участниками

Программы                 осуществляет  комитет  Ставропольского  края   по

жилищно-коммунальному хозяйству

## 1. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Ставропольского края с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, в государственную собственность Ставропольского края с последующей передачей указанных жилых помещений в установленном порядке из государственной собственности Ставропольского края в собственность муниципальных образований - участников Программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по договору социального найма в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных многоквартирных домах, и собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах;

стимулирование развития рынка жилья в Ставропольском крае.

## 2. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2009 - 2010 годы.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 08.02.2010 N 34-п)

Реализация Программы проводится в два этапа:

первый этап Программы - предварительный;

второй этап Программы - основной.

На первом этапе Программы:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления), претендующих на получение финансовой поддержки в рамках Программы:

формируют адресные списки аварийных многоквартирных домов;

заключают предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые помещения;

представляют в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству заверенные органами местного самоуправления и управлением Ставропольского края - государственной жилищной инспекцией копии документов о признании многоквартирных домов аварийными, жители которых подлежат переселению в рамках реализации настоящей Программы;

2) министерство строительства и архитектуры Ставропольского края:

проводит анализ рынка строящегося жилья в Ставропольском крае, объема предложений по продаже жилых помещений по цене за один квадратный метр, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Ставропольского края, установленную Министерством регионального развития Российской Федерации;

представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству таблицы расчетов строительной готовности многоквартирных домов, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов;

3) комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству подготавливает необходимые документы для подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов (далее - заявка).

На втором этапе Программы:

1) комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству:

размещает в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", заказ на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, по цене, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории Ставропольского края, установленную Министерством регионального развития Российской Федерации, путем запроса котировок с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом;

по итогам запроса котировок заключает государственные контракты, предусмотренные частью 9 статьи 20.1 Федерального закона (далее - государственные контракты);

2) министерство имущественных отношений Ставропольского края:

обеспечивает внесение жилых помещений, приобретенных у застройщика по государственному контракту, в реестр государственного имущества Ставропольского края;

осуществляет передачу в порядке, установленном федеральным законом, из государственной собственности Ставропольского края в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования - участника Программы жилых помещений, в том числе принимает решение об их передаче.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п)

Органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы осуществляют переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищным законодательством.

## 3. Участники Программы

Участниками Программы, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, являются муниципальные образования, которые:

1) выполнили предусмотренные пунктами 5, 7 - 9 части 1 статьи 14 Федерального закона условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

2) имеют на территории муниципального образования многоквартирные дома, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов.

Участниками Программы являются следующие муниципальные образования:

город Ставрополь;

абзац исключен с 18 ноября 2009 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п;

город Михайловск.

## 4. Перечень аварийных многоквартирных домов,

включенных в Программу

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 2 Федерального закона и части 10 статьи 32, статей 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации в Программу включаются многоквартирные дома, признанные до 1 января 2009 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.05.2009 N 134-п)

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 - 2010 годах", включенных в Программу, представлен в приложении 1 к Программе.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 08.02.2010 N 34-п)

## 5. Объемы и источники финансирования Программы

и способы переселения граждан

Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет средств Фонда и бюджета Ставропольского края.

Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Программы осуществляется исходя из общей площади занимаемого гражданами жилого помещения в аварийном многоквартирном доме и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой для Ставропольского края Министерством регионального развития Российской Федерации (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 303).

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 20.05.2009 N 134-п)

Объем финансирования Программы составит 137562438 рублей, в том числе за счет средств:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п)

Фонда - 104492948 рублей;

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п)

бюджета Ставропольского края - 33069490 рублей, в том числе минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края - 6823712 рублей.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п)

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона минимальная доля долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставропольского края установлена в размере 6,13 процента.

Средства Фонда и бюджета Ставропольского края, предусмотренные на реализацию Программы, расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов.

В случае отсутствия у застройщиков многоквартирных домов, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, равнозначных по общей площади жилых помещений, может быть приобретено жилое помещение общей площадью, превышающей общую площадь ранее занимаемого гражданами жилого помещения в аварийных многоквартирных домах (далее - жилое помещение, превышающее по площади ранее занимаемое гражданами жилое помещение), но не более чем на: 30 кв. метров - при общей площади ранее занимаемого гражданами жилого помещения в аварийном многоквартирном доме до 26 кв. метров; 20 кв. метров - при общей площади ранее занимаемого гражданами жилого помещения в аварийном многоквартирном доме от 26,1 до 30 кв. метров; 15 кв. метров - при общей площади ранее занимаемого гражданами жилого помещения в аварийном многоквартирном доме свыше 30 кв. метров. Разница в стоимости жилого помещения, превышающего по площади ранее занимаемое гражданами жилое помещение, оплачивается за счет средств бюджета Ставропольского края.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.06.2009 N 159-п)

Объем средств, необходимых на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, приведен в приложении 2 к Программе.

При переселении граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках реализации Программы используются следующие способы переселения:

1) предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, гражданину - собственнику такого помещения иного жилого помещения (с зачетом его стоимости в выкупную цену);

2) предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину - нанимателю по договору социального найма другого жилого помещения, которое должно:

быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;

быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

отвечать установленным требованиям;

находиться в черте данного населенного пункта.

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств Фонда между муниципальными образованиями - участниками Программы для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов представлено в таблице 1.

### Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА МЕЖДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 18.11.2009 N 297-п)

(рублей)

┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │  Наименование муниципального образования   │Финансовая поддержка    │

│п/п│                                            │ за счет средств Фонда  │

└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

1.  Город Ставрополь                                     71637932

2.  Город Михайловск                                     32855016

Всего                                               104492948

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджета Ставропольского края (без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов представлен в таблице 2.

### Таблица 2

ОБЪЕМ СРЕДСТВ

ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ИЗ БЮДЖЕТА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (БЕЗ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ

ПОДДЕРЖКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА) НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 18.11.2009 N 297-п)

(рублей)

┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │  Наименование муниципального образования   │ Объем средств бюджета  │

│п/п│                                            │  Ставропольского края  │

└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

1.  Город Ставрополь                                     4678178

2.  Город Михайловск                                     2145534

Всего                                                6823712

Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края на оплату разницы в стоимости жилого помещения, превышающего по площади ранее занимаемое гражданами жилое помещение, в случае приобретения жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, представлен в таблице 3.

### Таблица 3

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ОПЛАТУ РАЗНИЦЫ В СТОИМОСТИ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕГО ПО ПЛОЩАДИ РАНЕЕ ЗАНИМАЕМОЕ

ГРАЖДАНАМИ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В АВАРИЙНОМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 18.11.2009 N 297-п)

(рублей)

┌───┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│ N │  Наименование муниципального образования   │ Объем средств бюджета  │

│п/п│                                            │  Ставропольского края  │

└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

1.  Город Ставрополь                                     23638368

3.  Город Михайловск                                      2607410

Всего                                                26245778

Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края, необходимых на оплату разницы в стоимости жилого помещения, превышающего по площади ранее занимаемое гражданами жилое помещение, в случае приобретения жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, может быть изменен по итогам запроса котировок.

## 6. Планируемые показатели реализации Программы

Планируемые показатели реализации Программы в целом по Ставропольскому краю представлены в таблице 4.

### Таблица 4

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 18.11.2009 N 297-п)

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│   │                                             │Достигнуто в результате│

│ N │                                             │ выполнения Программы  │

│п/п│       Показатель реализации Программы       ├──────────┬────────────┤

│   │                                             │ единица  │  значение  │

│   │                                             │измерения │ показателя │

└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

1.  Количество граждан, переселенных из аварийных

многоквартирных домов в результате реализации

Программы                                      человек       428

2.  Количество аварийных многоквартирных домов,

полностью расселенных в результате реализации

Программы                                       единиц        23

3.  Доля площади аварийных многоквартирных домов,

полностью расселенных в результате реализации

Программы, по отношению к площади всех

аварийных многоквартирных домов в

Ставропольском крае                           процентов        8,6

Планируемые показатели реализации Программы в целом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований - участников Программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.

## 7. Управление Программой, мониторинг хода реализации

Программы и порядок подготовки отчетности

о реализации Программы

Общее руководство и управление Программой осуществляет комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству.

Мониторинг хода реализации Программы осуществляют:

комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству;

органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы (по согласованию).

Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству:

оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции органам местного самоуправления муниципальных образований - участникам Программы по вопросам, связанным с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы в пределах своих полномочий;

подготавливает в установленном Фондом порядке ежемесячные и итоговые (годовые) отчеты об исполнении государственных контрактов для их дальнейшего представления в Фонд.

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству отчет о завершении строительства многоквартирных домов.

Министерство имущественных отношений Ставропольского края представляет в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству в установленные им сроки реестр свидетельств о государственной регистрации прав собственности Ставропольского края на жилые помещения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы осуществляют:

предоставление полной и достоверной информации нанимателям и собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах о ходе реализации мероприятий Программы;

предоставление соответствующих документов для оформления заявки Ставропольского края в Фонд;

организацию работ по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в установленные Программой сроки;

представление комитету Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству в установленные сроки отчетов о реализации мероприятий Программы.

## 8. Информационное и методическое обеспечение Программы

В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой органам местного самоуправления для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов и эффективной реализации Программы, комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству и органы местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость информации о:

содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы о подготовке, принятии и реализации Программы и ее этапов;

ходе реализации этапов Программы, текущей деятельности органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы по выполнению Программы;

правах и обязанностях нанимателей и собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, необходимых действиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных жилищным законодательством обязанностей, связанных с переселением граждан из аварийных многоквартирных домов;

планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.

Информация о реализации Программы предоставляется комитетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству и органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы нанимателям и собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам с использованием доступных средств массовой информации, включая:

официальные сайты в сети Интернет комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы;

официальные печатные издания органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы;

печатные издания, имеющие широкое распространение на территории Ставропольского края и муниципальных образований - участников Программы;

телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Ставропольского края.

## Приложение 1

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

с учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья в 2009 - 2010 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ

РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ В 2009 - 2010 ГОДАХ" <*>

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 20.05.2009 N 134-п, от 18.11.2009 N 297-п,

от 08.02.2010 N 34-п, от 21.04.2010 N 127-п)

--------------------------------

<*> В связи с большим объемом показателей Перечня аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 - 2010 годах" (далее - Перечень), утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 21 января 2008 г., протокол N 5 "О методических рекомендациях по разработке субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и методических рекомендаций по разработке адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", которые необходимо указать по каждому многоквартирному дому, Перечень условно разделен на часть I и часть II. Часть II является продолжением части I.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 08.02.2010 N 34-п)

### Часть I

┌───┬────────────────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   │                │                │                  │              │             │                     Площадь помещений (кв. м)                      │                  Количество помещений (единиц)                   │

│   │                │   Документ,    │  Число жителей,  │     Дата     │             ├─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤

│   │Адрес аварийного│ подтверждающий │зарегистрированных│  окончания   │ Планируемые │         │                       в том числе                        │        │                       в том числе                       │

│ N │многоквартирного│ признание МКД  │ в МКД на момент  │ срока сноса  │сроки начала │         ├────────────────────────────────────────────┬─────────────┤        ├───────────────────────────────────────────┬─────────────┤

│п/п│ дома (далее -  │   аварийным    │ принятия решения │  аварийного  │и завершения │         │              жилых помещений               │   нежилых   │        │              жилых помещений              │   нежилых   │

│   │      МКД)      │   (название,   │   об участии в   │     МКД      │ переселения │  Всего  ├─────────────┬───────────────┬──────────────┤ помещений,  │ Всего  ├─────────────┬───────────────┬─────────────┤ помещений,  │

│   │                │   реквизиты    │    Программе     │собственниками│             │         │муниципальной│государственной│   частной    │находящихся в│        │муниципальной│государственной│   частной   │находящихся в│

│   │                │   документа)   │                  │              │             │         │собственности│ собственности │собственности │   частной   │        │собственности│ собственности │собственности│   частной   │

│   │                │                │                  │              │             │         │             │               │              │собственности│        │             │               │             │собственности│

├───┼────────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 1 │       2        │       3        │        4         │      5       │      6      │    7    │      8      │       9       │      10      │     11      │   12   │     13      │      14       │     15      │     16      │

└───┴────────────────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┘

I. г. Ставрополь

1.  Хутор Грушевый,  акт                      22           01.12.2009   01.08.2010 -    347,3        94,5           -              252,8           -           9          2              -               7            -

ул. Вересковая,  обследования                                       31.08.2010

4                многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Вересковая, 4,

хутор Грушевый,

от 15 декабря

2008 года N 32,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Вересковая, 4,

хутор Грушевый,

аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 32,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N

518

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

2.  Хутор Грушевый,  акт                       5           01.12.2009   01.08.2010 -    137,0         -             -              137,0           -           2          -              -               2            -

ул. Вересковая,  обследования                                       31.08.2010

6                многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Вересковая, 6,

хутор Грушевый,

от 15 декабря

2008 года N 30,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Вересковая, 6,

хутор Грушевый,

аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 30,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N

516

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

3.  Хутор Грушевый,  акт                      11           01.12.2009   01.08.2010 -    326,7         -             -              326,7           -           6          -              -               6            -

ул. Вересковая,  обследования                                       31.08.2010

8                многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Вересковая, 8,

хутор Грушевый,

от 15 декабря

2008 года N 31,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Вересковая, 8,

хутор Грушевый,

аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 31,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N

517

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

4.  Ул. Гофицкого, 8 акт                      12           01.12.2009   01.08.2010 -     67,8        26,3           -               41,5           -           3          1              -               2            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Гофицкого,

8, от 15 декабря

2008 года N 22,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Гофицкого,

8, аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 22,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N

508

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

5.  Ул. Гофицкого,   акт                      13           01.12.2009   01.08.2010 -    208,2       107,9           -              100,3           -           4          2              -               2            -

10               обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Гофицкого,

10, от

15 декабря 2008

года N 23,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Гофицкого,

10, аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 23,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 509

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

6.  Ул.              акт                       8           01.12.2009   01.08.2010 -     99,0        99,0           -                -             -           3          3              -               -            -

Красноармейская, обследования                                       31.08.2010

109              многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Красноармейская,

109, от

8 декабря 2008

года N 17,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Красноармейская,

109, аварийным и

подлежащим сносу

от 8 декабря

2008 года N 17,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 503

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

7.  Ул. Голенева, 30 акт                      19           01.12.2009   01.08.2010 -    255,9       187,8           -               68,1           -           6          4              -               2            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Голенева,

30, от 15

декабря 2008

года N 37,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Голенева,

30, аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 37,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 523

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

8.  Ул. Туапсинская, акт                      72           01.12.2009   01.08.2010 -    706,4       189,1           -              517,3           -          25          6              -              19            -

26/2             обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Туапсинская,

26/2, от

8 декабря 2008

года N 16,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Туапсинская,

26/2, аварийным

и подлежащим

сносу от

8 декабря 2008

года N 16,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 502

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

9.  Ул. Коста        акт                       7           01.12.2009   01.08.2010 -    150,9        40,5           -              110,4           -           4          2              -               2            -

Хетагурова, 20   обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Коста

Хетагурова, 20,

от 15 декабря

2008 года N 27,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Коста

Хетагурова, 20,

аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 27,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 513

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

10. Ул. Мира, 166    акт                      14           01.12.2009   01.08.2010 -    109,8         -             -              109,8           -           4          -              -               4            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Мира, 166,

от 15 декабря

2008 года N 20,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица Мира, 166,

аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 20,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 506

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

11. Ул. Ясеновская,  акт                      13           01.12.2009   01.08.2010 -    190,3       134,8           -               55,5           -           4          3              -               1            -

16               исследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Ясеновская, 16,

от 15 декабря

2008 года N 51,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Ясеновская, 16,

аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 51,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 537

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

12. Старомарьевское  акт                      27           01.12.2009   01.08.2010 -    422,5       372,8           -               49,7           -           8          7              -               1            -

шоссе, 13        обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

Старомарьевское

шоссе, 13, от

15 декабря 2008

года N 29,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

Старомарьевское

шоссе, 13,

аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 29,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 515

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

13. Ул.              акт                      35           01.12.2009   01.08.2010 -    486,5        85,5           -              401,0           -           9          2              -               7            -

Дзержинского, 4  обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Дзержинского, 4,

от 15 декабря

2008 года N 21,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Дзержинского, 4,

аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 21,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 507

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

14. Ул.              акт                       6           01.12.2009   01.08.2010 -    113,5        35,0           -               78,5           -           4          1              -               3            -

Орджоникидзе, 12 обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Орджоникидзе,

12, от

15 декабря 2008

года N 42,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Орджоникидзе,

12, аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 42,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 528

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

15. Ул.              акт                      15           01.12.2009   01.08.2010 -    165,6         -             -              165,6           -           5          -              -               5            -

Железнодорожная, обследования                                       31.08.2010

119              многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Железнодорожная,

119, от

15 декабря 2008

года N 52,

заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Ставрополе,

улица

Железнодорожная,

119, аварийным и

подлежащим сносу

от 15 декабря

2008 года N 52,

постановление

главы города

Ставрополя от

31.12.2008 N 538

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

Всего                                    279                                       3787,4      1373,2           -             2414,2           -          96         33              -              63            -

Всего аварийных МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда по городу Ставрополю (единиц), - 15.

II. Город-курорт Пятигорск

Исключен с 18 ноября 2009 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п

III. г. Михайловск

1.  Ул. Вокзальная,  акт                      16           01.12.2009   01.08.2010 -    304,0         -            34,7            269,3           -           8          -              1               7            -

6                обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске, по

улице

Вокзальной, N 6,

от 26.12.2008

N 3, заключение

о признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

улица

Вокзальная, N 6,

аварийным и

подлежащим сносу

от 26.12.2008

N 3,

постановление

главы города

Михайловска

Шпаковского

района

Ставропольского

края от

29.12.2008

N 2777

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

2.  Хутор Балки, 2   акт                       9           01.12.2009   01.08.2010 -     83,8         -             -               83,8           -           2          -              -               2            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки, N 2,

от 26.12.2008

N 6, заключение

N 6, заключение

о признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки, N 2,

аварийным и

подлежащим сносу

от 26.12.2008

N 6,

постановление

главы города

Михайловска

Шпаковского

района

Ставропольского

края от

29.12.2008

N 2777

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

3.  Хутор Балки, 3   акт                      18           01.12.2009   01.08.2010 -     92,7         -             -               92,7           -           4          -              -               4            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки, N 3,

от 26.12.2008

N 7, заключение

о признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки,

N 3, аварийным и

подлежащим сносу

от 26.12.2008

N 7,

постановление

главы города

Михайловска

Шпаковского

района

Ставропольского

края от

29.12.2008

N 2777

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

4.  Хутор Балки, 4   акт                      17           01.12.2009   01.08.2010 -    114,8         -             -              114,8           -           3          -              -               3            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки, N 4,

от 26.12.2008

N 8, заключение

о признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки,

N 4, аварийным и

подлежащим сносу

от 26.12.2008

N 8,

постановление

главы города

Михайловска

Шпаковского

района

Ставропольского

края от

29.12.2008

N 2777

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

5.  Хутор Балки, 5   акт                       1           01.12.2009   01.08.2010 -     69,4         -             -               69,4           -           2          -              -               2            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки, N 5,

от 26.12.2008

N 9, заключение

о признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки,

N 5, аварийным и

подлежащим сносу

от 26.12.2008

N 9,

постановление

главы города

Михайловска

Шпаковского

района

Ставропольского

края от

29.12.2008

N 2777

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

6.  Хутор Балки, 7   акт                      26           01.12.2009   01.08.2010 -    338,0         -             -              338,0           -           8          -              -               8            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки, N 7,

от 26.12.2008

N 5, заключение

о признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске,

хутор Балки, N

7, аварийным и

подлежащим сносу

от 26.12.2008

N 5,

постановление

главы города

Михайловска

Шпаковского

района

Ставропольского

края от

29.12.2008

N 2777

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

7.  2 отделение, 1   акт                      35           01.12.2009   01.08.2010 -    364,6         -             -              364,6           -           8          -              -               8            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске, 2

отделение, N 1,

от 26.12.2008 N

11, заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске, 2

отделение, N 1,

аварийным и

подлежащим сносу

от 26.12.2008

N 11,

постановление

главы города

Михайловска

Шпаковского

района

Ставропольского

края от

29.12.2008

N 2777

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

8.  2 отделение, 2   акт                      27           01.12.2009   01.08.2010 -    369,7         -             -              369,7           -           8          -              -               8            -

обследования                                       31.08.2010

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске, 2

отделение, N 2,

от 26.12.2008 N

10, заключение о

признании

многоквартирного

дома,

расположенного в

городе

Михайловске, 2

отделение, N 2,

аварийным и

подлежащим сносу

от 26.12.2008

N 10,

постановление

главы города

Михайловска

Шпаковского

района

Ставропольского

края от

29.12.2008

N 2777

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 N 127-п)

Всего                                    149                                       1737,0         -            34,7           1702,3           -          43          -              1              42            -

Всего аварийных МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда по городу Михайловску (единиц), - 8.

Итого                                    428               -              -        5524,4      1373,2          34,7           4116,5           -         139         33              1             105            -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п)

Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 23.

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п)

### Часть II

┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│   │                  │    Способы переселения граждан из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями)     │    Планируемая стоимость переселения граждан из    │

│   │                  │                                                                                                             │             аварийного фонда (рублей)              │

│   │                  ├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┬────────────────────────────────────────┤

│   │                  │             по площади помещений (кв. м)             │           по количеству помещений (единиц)           │           │              в том числе               │

│ N │ Адрес аварийного ├─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┼─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┤           ├─────────────┬────────────┬─────────────┤

│п/п│ многоквартирного │             │   мена на   │предоставление│  мена на  │             │   мена на   │предоставление│  мена на  │           │             │            │             │

│   │дома (далее - МКД)│ выкуп жилых │   другое    │    жилого    │  другое   │    выкуп    │другое жилое │    жилого    │  другое   │   всего   │ для выкупа  │    для     │     для     │

│   │                  │  помещений  │ помещение,  │ помещения по │   вновь   │  помещений  │ помещение,  │ помещения по │   вновь   │           │  помещений  │приобретения│строительства│

│   │                  │собственников│приобретенное│   договору   │построенное│собственников│приобретенное│   договору   │построенное│           │собственников│помещений на│  помещений  │

│   │                  │             │  на рынке   │ социального  │   жилое   │             │  на рынке   │ социального  │ помещение │           │             │рынке жилья │             │

│   │                  │             │    жилья    │    найма     │ помещение │             │    жилья    │    найма     │           │           │             │            │             │

├───┼──────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1 │        2         │     17      │     18      │      19      │    20     │     21      │     22      │      23      │    24     │    25     │     26      │     27     │     28      │

└───┴──────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘

I. г. Ставрополь

1.  Хутор Грушевый,          -           252,8           94,5          -            -              7             2            -         6998095        -          6998095         -

ул. Вересковая, 4

2.  Хутор Грушевый,          -           137,0            -            -            -              2             -            -         2760550        -          2760550         -

ул. Вересковая, 6

3.  Хутор Грушевый,          -           326,7            -            -            -              6             -            -         6583005        -          6583005         -

ул. Вересковая, 8

4.  Ул. Гофицкого, 8         -            41,5           26,3          -            -              2             1            -         1366170        -          1366170         -

5.  Ул. Гофицкого, 10        -           100,3          107,9          -            -              2             2            -         4195230        -          4195230         -

6.  Ул.                      -             -             99,0          -            -              -             3            -         1994850        -          1994850         -

Красноармейская,

109

7.  Ул. Голенева, 30         -            68,1          187,8          -            -              2             4            -         5156385        -          5156385         -

8.  Ул. Туапсинская,         -           517,3          189,1          -            -             19             6            -        14233960        -         14233960         -

26/2

9.  Ул. Коста                -           110,4           40,5          -            -              2             2            -         3040635        -          3040635         -

Хетагурова, 20

10. Ул. Мира, 166            -           109,8            -            -            -              4             -            -         2212470        -          2212470         -

11. Ул. Ясеновская, 16       -            55,5          134,8          -            -              1             3            -         3834545        -          3834545         -

12. Старомарьевское          -            49,7          372,8          -            -              1             7            -         8513375        -          8513375         -

шоссе, 13

13. Ул. Дзержинского,        -           401,0           85,5          -            -              7             2            -         9802975        -          9802975         -

4

14. Ул. Орджоникидзе,        -            78,5           35,0          -            -              3             1            -         2287025        -          2287025         -

12

15. Ул.                      -           165,6            -            -            -              5             -            -         3336840        -          3336840         -

Железнодорожная,

119

Всего                    -          2414,2         1373,2          -            -             63            33            -        76316110        -         76316110         -

II. Город-курорт Пятигорск

Исключен с 18 ноября 2009 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п

III. г. Михайловск

1.  Ул. Вокзальная, 6        -           269,3           34,7          -            -              7             1            -         6125600        -          6125600         -

2.  Хутор Балки, 2           -            83,8            -            -            -              2             -            -         1688570        -          1688570         -

3.  Хутор Балки, 3           -            92,7            -            -            -              4             -            -         1867905        -          1867905         -

4.  Хутор Балки, 4           -           114,8            -            -            -              3             -            -         2313220        -          2313220         -

5.  Хутор Балки, 5           -            69,4            -            -            -              2             -            -         1398410        -          1398410         -

6.  Хутор Балки, 7           -           338,0            -            -            -              8             -            -         6810700        -          6810700         -

7.  2 отделение, 1           -           364,6            -            -            -              8             -            -         7346690        -          7346690         -

8.  2 отделение, 2           -           369,7            -            -            -              8             -            -         7449455        -          7449455         -

Всего                    -          1702,3           34,7          -            -             42             1            -        35000550        -         35000550         -

Итого                    -          4116,5         1407,9          -            -            105            34            -       111316660        -        111316660         -

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п)

## Приложение 2

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

с учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья в 2009 - 2010 годах"

ОБЪЕМ СРЕДСТВ,

НЕОБХОДИМЫХ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 20.05.2009 N 134-п, от 18.11.2009 N 297-п,

от 08.02.2010 N 34-п)

┌───┬────────────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────┐

│   │                │         │  Средняя  │               │  Объем средств на переселение граждан  │

│   │                │         │ рыночная  │               │                (рублей)                │

│   │                │  Общая  │ стоимость │               ├───────────┬────────────────────────────┤

│   │Адрес аварийного│ площадь │  одного   │ Общая площадь │           │        в том числе         │

│ N │многоквартирного│  жилых  │квадратного│предоставляемых│           ├────────────┬───────────────┤

│п/п│ дома (далее -  │помещений│метра общей│жилых помещений│           │            │   средства    │

│   │      МКД)      │  в МКД  │  площади  │    (кв. м)    │   всего   │  средства  │    бюджета    │

│   │                │ (кв. м) │   жилых   │               │           │   Фонда    │Ставропольского│

│   │                │         │ помещений │               │           │            │     края      │

│   │                │         │ (рублей)  │               │           │            │               │

├───┼────────────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼───────────────┤

│ 1 │       2        │    3    │     4     │       5       │     6     │     7      │       8       │

└───┴────────────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴───────────────┘

I. г. Ставрополь

1.  Хутор Грушевый,    347,3      20150         347,3         6998095     6569112        428983

ул. Вересковая,

4

2.  Хутор Грушевый,    137,0      20150         137,0         2760550     2591328        169222

ул. Вересковая,

6

3.  Хутор Грушевый,    326,7      20150         326,7         6583005     6179467        403538

ул. Вересковая,

8

4.  Ул. Гофицкого, 8    67,8      20150          67,8         1366170     1282424         83746

5.  Ул. Гофицкого,     208,2      20150         208,2         4195230     3938062        257168

10

6.  Ул.                 99,0      20150          99,0         1994850     1872566        122284

Красноармейская,

109

7.  Ул. Голенева, 30   255,9      20150         255,9         5156385     4840299        316086

8.  Ул. Туапсинская,   706,4      20150         706,4        14233960    13361418        872542

26/2

9.  Ул. Коста          150,9      20150         150,9         3040635     2854244        186391

Хетагурова, 20

10. Ул. Мира, 166      109,8      20150         109,8         2212470     2076846        135624

11. Ул. Ясеновская,    190,3      20150         190,3         3834545     3599487        235058

16

12. Старомарьевское    422,5      20150         422,5         8513375     7991505        521870

шоссе, 13

13. Ул.                486,5      20150         486,5         9802975     9202053        600922

Дзержинского, 4

14. Ул. Орджоникидзе,  113,5      20150         113,5         2287025     2146830        140195

12

15. Ул.                165,6      20150         165,6         3336840     3132291        204549

Железнодорожная,

119

Всего             3787,4          -        3787,4        76316110    71637932       4678178

II. Город-курорт Пятигорск

Исключен с 18 ноября 2009 года. - Постановление Правительства Ставропольского края от 18.11.2009

N 297-п

III. г. Михайловск

1.  Ул. Вокзальная,    304,0      20150         304,0         6125600     5750101        375499

6

2.  Хутор Балки, 2      83,8      20150          83,8         1688570     1585061        103509

3.  Хутор Балки, 3      92,7      20150          92,7         1867905     1753402        114503

4.  Хутор Балки, 4     114,8      20150         114,8         2313220     2171420        141800

5.  Хутор Балки, 5      69,4      20150          69,4         1398410     1312687         85723

6.  Хутор Балки, 7     338,0      20150         338,0         6810700     6393204        417496

7.  2 отделение, 1     364,6      20150         364,6         7346690     6896338        450352

8.  2 отделение, 2     369,7      20150         369,7         7449455     6992803        456652

Всего             1737,0          -        1737,0        35000550    32855016       2145534

Итого             5524,4                   5524,4       111316660   104492948       6823712

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 18.11.2009 N 297-п)

## Приложение 3

к краевой адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Ставропольском крае

с учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья в 2009 - 2010 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ

В 2009 - 2010 ГОДАХ" В ЦЕЛОМ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

И В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ -

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края

от 18.11.2009 N 297-п, от 08.02.2010 N 34-п)

┌───┬─────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────┐

│   │                     │         │ Достигнуто в результате выполнения  │

│   │                     │         │              Программы              │

│   │                     │         ├───────────────┬─────────────────────┤

│ N │Показатель выполнения│ Единица │               │   в муниципальных   │

│п/п│      Программы      │измерения│  в целом по   │    образованиях     │

│   │                     │         │Ставропольскому│Ставропольского края │

│   │                     │         │     краю      ├──────────┬──────────┤

│   │                     │         │               │  город   │  город   │

│   │                     │         │               │Ставрополь│Михайловск│

├───┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1 │          2          │    3    │       4       │    5     │    6     │

└───┴─────────────────────┴─────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘

1.  Количество граждан,

переселенных из

аварийных

многоквартирных домов

в результате

реализации Программы   человек       428          279         149

2.  Количество аварийных

многоквартирных

домов, полностью

расселенных в

результате реализации

Программы              единиц         23           15           8

3.  Доля площади

аварийных

многоквартирных

домов, полностью

расселенных в

результате реализации

Программы, по

отношению к площади

всех аварийных

многоквартирных домов

в Ставропольском крае  процентов       8,6         82,3        39,5